**Администрация Белгородского района тесно и плодотворно работает   
с жителями пострадавших жилых помещений в ходе СВО**

В рамках проекта «Восстановим Заново» рассмотрены 65 жилых помещений, пострадавших в ходе СВО, из них:

* 59 квартир;
* 6 индивидуальных жилых домовладения.

Администрацией Белгородского района проработан вопрос с жителями по вопросу бронирования квартир. На сегодняшний момент 59 семей выбрало и забронировало жилые помещения площадью от 32 до 223 кв. м.

На сегодняшний момент ведется строительство многоквартирных домов.

Также 29 квартир уже выдано, в том числе 17 жилых помещений зарегистрировано право собственности Белгородской области.

С жителями пострадавших домов в ходе СВО на территории Белгородского района проработан вопрос о строительстве индивидуальных жилых домов, из них 6 семей согласны на строительство дома, в таких поселениях и микрорайонах как с. Стрелецкое, мкр. «Майский-8»,   
мкр. «Майский-80».

На Градостроительном Совете рассмотрены и утверждены три типовые формы эскизных проектов домов.

Заключены договора между собственниками 6 домов и подрядной организацией на строительство индивидуальных жилых домов.

Согласно договору дома будут построены до середины ноября текущего года.