**Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей   
Белгородского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ   
«О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период   
2025 и 2026 годов», законом Белгородской области от 27 декабря 2023 г.   
№ 335 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период   
2025 и 2026 годов» (в ред. от 1 июля 2024 г. № 382), постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 789-пп   
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» (в ред. от 11 июля 2024 г. № 113), постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 года № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программ», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 22 августа 2024 года №2685 «Об утверждение Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района», от 26 августа 2024 года   
№ 118 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белгородского района», Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, решением Муниципального совета Белгородского района от 27 декабря 2023 г. № 68 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 11 июля 2024 г. № 113),   
**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Белгородского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района» (далее – Программа, прилагается).

2. Комитету строительства администрации Белгородского района обеспечить реализацию Программы.

3. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района (Красильников А.Н.) при формировании проектов бюджета на 2025 – 2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 27 ноября 2014 года   
№ 163 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем   
и коммунальными услугами жителей Белгородского района» (в ред.   
от 31 марта 2015 г. № 29, от 31 марта 2016 г. № 55, от 30 июня 2016 г.   
№ 103, от 31 марта 2017 г. № 46, от 16 мая 2017 г. № 68,   
от 26 июня 2017 г. № 83, от 31 октября 2017 г. № 152,   
от 25 декабря 2017 г. № 179, от 30 марта 2018 г. № 47, от 29 марта 2019 г. № 40, от 26 марта 2020 г. № 34, от 30 марта 2021 г. № 38,   
от 19 августа 2021 г. № 95, от 28 декабря 2021 г. № 152,   
от 31 марта 2022 г. № 31, от 15 августа 2022 г. № 80, от 27 декабря 2022 г. № 135, от 10 марта 2023 г. № 14, от 30 июня 2023 г. № 125,   
от 31 октября 2023 г. № 172, от 29 февраля 2024 г. № 27,   
от 14 июня 2024 г. № 87).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя»   
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области [https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru](file:///C:\Documents\ReceivedFiles\_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀戀攀氀最漀爀漀搀猀欀椀樀ⴀ爀㌀㄀⸀最漀猀眀攀戀⸀最漀猀甀猀氀甀最椀⸀爀甀).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на комитет строительства администрации Белгородского района   
(Хорош А.В.).

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 12 апреля   
2031 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Белгородского района** | **А.П. Куташова** |

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Белгородского района**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа Белгородского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

**І. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Белгородского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

* 1. **Оценка текущего состояния жилищного строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области**

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Белгородского района   
в период с 2021 по 2023 год составил 1 089,8 тыс. кв. метров, из них многоквартирного жилья –237,8 тыс. кв. метров, индивидуального – 852,0 тыс. кв. метров.

По итогам 2023 года объем ввода жилья составил 405,3 тыс. кв. метров, из них многоквартирные дома – 60,8 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 344,5 тыс. кв. метров. Максимальное значение показателя было достигнуто в 2015 году в объеме 607,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила   
60,1 кв. метра на одного человека. Ввод жилья на одного человека в 2023 году составил 0,79 кв. метра. В области создана необходимая нормативная   
и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации. По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

- 8 молодых семей (израсходовано 16 360,88 тыс. рублей).

- 1 федеральных из числа льготных категорий граждан (ветераны BOB, инвалиды, ветераны боевых действий, Чернобыльцы и граждане, выехавшие   
из районов Крайнего Севера);

* 29 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями (израсходовано 83 979,18 тыс. рублей);
* 3 семьям с детьми-инвалидами предоставлены благоустроенные жилые помещения (израсходовано 20 216,8 тыс. рублей);

Стимулирование cпpoca на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Удалось обеспечить законодательные   
и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования. В рамках оказания государственной (областной) поддержки   
в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан израсходовано 10 824,4 тыс. рублей.

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок   
с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020 – 2021 годах   
в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы «Льготной ипотеки» эта доля достигала 75 – 80 процентов на первичном рынке. Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы   
от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку   
и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики   
в сфере реализации муниципальной программы**

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются:

- обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан;

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация данных приоритетных направлений позволит достичь следующих целей:

1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья   
   в эксплуатацию;
2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможности   
   для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются   
   в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья*,* в том числе молодых семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

В результате реализации указанных приоритетных направлений   
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в Белгородской области направлена   
на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентноспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций   
и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях предложения индивидуальным застройщикам достойной альтернативы строительству жилых домов классическим способом реализуются модели продаж готовых домов, построенных подрядными организациями индустриальным способом.

Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства сотового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного   
и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий   
для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, формирование комфортной городской среды.

Для достижения целевых показателей по вводу жилья, а также   
в рамках формирования современного жилого фонда в Белгородской области стоит задача перераспределения доли ввода жилья между многоквартирным   
и индивидуальным жильем в сторону развития сектора строительства многоквартирного жилья.

Рост ввода многоквартирного жилья необходим региону, в том числе чтобы создать конкуренцию на рынке новых квартир и не допустить роста цен. Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним   
из ключевых направлений градостроительного развития региона. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан,   
его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений   
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

* 1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Белгородской области**

Основными приоритетами государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского области» (далее – Государственная программа) и муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»   
в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Целями Государственной программы являются увеличение объема жилищного строительства и обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан.

В свою очередь Программа направлена на достижение цели создания благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан.

Достижение данных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- ведомственных проектов «Жилье», «Обеспечение жильем молодых семей», «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», «Оказание финансовой поддержки   
в приобретении (строительстве) жилья», «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

* 1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории района.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач   
в рамках реализации муниципальной программы:

— создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

* создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;
* развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;
* создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом на территориях, предназначенных для реализации комплексного развития;
* обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Для эффективного решение задач предусмотрены следующие мероприятия:

* совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;
* расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;
* предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством муниципальной регистрации прав   
  на построенные на них жилые дома в установленный срок;
* формирование банка земельных участков с доступной инженерной   
  и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов;

* формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Стратегическими целями являются:

* обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья;
* ввод около 1 998,72 тыс. кв. метров жилья (за период 2022 – 2030 годов),   
  в том числе многоквартирных домов – не менее 375,52 тыс. кв. метров, индивидуальных жилых домов – не менее 1 623,2 тыс. кв. метров   
  и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

* желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;
* несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности   
  и безопасности жилья;
* неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;
* сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку;
* высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

* приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;
* осуществление эффективного территориального планирования   
  и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой;

* вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом   
  для достижения планируемого объема жилищного строительства;
* развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);
* наращивание объемов строительства многоквартирного жилья;
* развитие индивидуального жилищного строительства;
* выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

Социальные эффекты:

* улучшение жилищных условий граждан

Экономические эффекты:

* повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов   
  и технических требований, а также применения инновационных технологий;

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы   
не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект   
на смежные секторы экономики и социальную сферу.

1. **Паспорт муниципальной программы Белгородского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Белгородского района | | Хорош Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Белгородского района | | Никитовская Ольга Юрьевна – заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Период реализации муниципальной программы  Белгородского района | | 2025 – 2030 годы | | |
| Цели муниципальной программы Белгородского района | | Цель 1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию | | |
| Цель 2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  Белгородского района | | Направления (подпрограммы) не выделяются | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового  обеспечения, тыс. рублей | |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 33 470 777,2 | |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 15 186,5 | |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 348 630,9 | |
| 3) Средства местного бюджета | 11 940,1 | |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  | |
|  | | Внебюджетные источники | 33 099 000,0 | |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / муниципальной программой Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ Показатель 1 «Объем жилищного строительства»  Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | | |
| Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Обеспечить справедливые   возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России»)   * 1. Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»;   2. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан» | | |

**2. Показатели муниципальной программы Белгородского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименова**  **ние показателя\*** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственные за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья | МП | Прогресси- рующий | Млн кв. метров | 0,3842 | 2023 | 0,2001 | 0,1893 | 0,182 | 0,175 | 0,17 | 0,167 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.1.2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | МП | Прогресси- рующий | Млн кв. метров | 0,1162 | 2023 | 0,0262 | 0,0243 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.1.3. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | МП | Прогресси- рующий | Млн кв. метров | 0,268 | 2023 | 0,1739 | 0,165 | 0,157 | 0,150 | 0,145 | 0,142 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.1.4. | Количество предоставленных земельных участков | МП | Прогресси- рующий | Штука | 70 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.1.5. | Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий | МП | Прогресси-  рующий | Процент | 0,59 | 2023 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Прогресси- рующий | Семей | 8 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 2.2. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Прогресси- рующий | Семей | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 2.3. | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья  с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан | МП | Прогресси  рующий | Человек | 95 | 2023 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 2.4. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | МП | Прогресси  рующий | Человек | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 2.5. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещения ми | МП | Прогресси  рующий | Семей | 29 | 2023 | 23 | 23 | 15 | 10 | 10 | 10 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 2.6. | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльс кой АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Регресси- рующий | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | Улучшение жилищных условий | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 2.7. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Регресси- рующий | Человек | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Комитет строительства администрации Белгородского района | - | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |

\* Показатели запланированы в связи с планируемым выделением финансирования

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **aпp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 . | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I. | Общий объем ввода жилья | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,0192 | - | - | 0,0764 |  | - | 0,1388 | - | - | 0,2001 |
| І.2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,062 | - | - | - | - | - | 0,0195 |  |  | 0,0262 |
| 1.3. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | МП | Млн кв. метров | - | - | 0,013 | - | - | 0,063 | - | - | 0,118 | - | - | 0,1739 |
| 1.4. | Количество предоставленных земельных участков | МП | Штук | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 20 |
| 1.5. | Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий | МП | % | - | - | 0,000125 | - | - | 0,000125 | - | - | 0,000125 | - | - | 0,0005 |
| 2. | Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. І. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2.2. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Семей | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | 3 |
| **2.3.** | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья  с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан | МП | Человек | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - |  | 20 |
| **2.4.** | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **2.5.** | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| **2.6.** | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **2.7.** | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

**4. Структура муниципальной программы Белгородского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | з | 4 |
|  | Ведомственный проект «Жилье»  (Хорош А.В. – куратор) | | |
| 1.1. | Ответственный за реализацию – комитет строительства администрации  Белгородского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
|  | Задача «Создание благоприятных условий  для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | Обеспечение ввода жилья на территории Белгородского района | Общий объем ввода жилья  в эксплуатацию  Объем ввода многоквартирных жилых домов Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками |
| 2. | Ведомственный проект «Обеспечение жильем молодых семей»  (Хорош А.В. – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет строительства администрации  Белгородского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 2.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | |
| 3. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилыхпомещениях»  (Хорош А.В. — куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет строительства администрации  Белгородского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | |
| 3.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях» | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми- | | | Количество семей, улучшивших жилищные условия | |
| 4. | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Хорош А.В. — куратор) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет строительства администрации  Белгородского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 4.1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении  (строительстве) жилья помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» | | Предоставлены субсидии работникам бюджетной  сферы, участникам специальной военной операции  и пострадавшим гражданам в ходе проведения CBO на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших  жилищные условия. | |
| 5. | Ведомственный проект «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»  (Хорош А.В. — куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – комитет  строительства администрации  Белгородского района | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 5.1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан» | | Улучшили жилищные условия при бюджетной  поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей- инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших  жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Белгородского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей Белгородского района» (всего), в том числе: | |  | 17 212 630,8 | 16 261 188,9 |  |  |  |  | 33 473 819,7 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 12 286,4 | 5 641,2 |  |  |  |  | 17 927,6 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 187 843,9 | 161 067,4 |  |  |  |  | 348 911,3 |
|  | 3) Средства местного бюджета | | 4 000,5 | 3 980,3 |  |  |  |  | 7 980,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 17 008 500,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 000,0 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект «Жилье» | |  | 17 008 500,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 021,0 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 17 008 500,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 021,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета | | 21,0 |  |  |  |  |  | 21,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 17 008 500,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 000,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Ведомственный проект «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 9 903,7 | 9 798,2 |  |  |  |  | 19 701,9 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 9 903,7 | 9 798,2 |  |  |  |  | 19 701,9 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 890,0 | 784,5 |  |  |  |  | 1 674,5 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 7 029,7 | 7 029,7 |  |  |  |  | 14 059,4 |
| 3) Средства местного бюджета | 1 984,0 | 1 984,0 |  |  |  |  | 3 968,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилыхпомещениях» |  | 33 258,3 | 33 271,0 |  |  |  |  | 66 529,3 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 33 258,3 | 33 271,0 |  |  |  |  | 66 529,3 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 31 262,8 | 33 274,7 |  |  |  |  | 62 537,5 |
| 3) Средства местного бюджета | 1 995,5 | 1 996,3 |  |  |  |  | 3 991,8 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» |  | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | | Ведомственный проект «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  | 128 173,3 | 97 836,3 |  |  |  |  | 226 009,6 |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 128 173,3 | 97 836,3 |  |  |  |  | 226 009,6 |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 11 396.4 | 4 856,7 |  |  |  |  | 16 253,1 |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 116 776,9 | 92 979,6 |  |  |  |  | 209 756,5 |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Жилье»**
   1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Жилье» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Хорош Андрей Викторович | Заместитель главы администрации района –  руководитель комитета строительства | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Никитовская Ольга Юрьевна | Заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Ефимов  Дмитрий Николаевич | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета имущественных и земельных отношений | | |
| Целевые группы |  | Население Белгородского района | | |
| Связь с региональными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа  Белгородского района | Обеспечение доступным в комфортным жильем  жителей Белгородского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень**  **показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица**  **измерения**  **(по OКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | | |
| l.1. | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | «МП» | Прогрессирующий | Млн кв.  метров | 0,3842 | 2023 | 0,2001 | 0,1893 | 0,182 | 0,175 | 0,17 | 0,167 | в течение года | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.1.1. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | «МП» | Прогрессирующий | Млн кв.  метров | 0,1162 | 2023 | 0,0262 | 0,0243 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | в течение года | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.1.2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | «МП» | Прогрессирующий | Млн кв.  метров | 0,268 | 2023 | 0,1739 | 0,165 | 0,157 | 0,150 | 0,145 | 0,142 | в течение года | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.2. | Предоставление земельных участков под ИЖС | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1. | Количество предоставленных земельных участков | «МП» | Прогрессирующий | штука | 70 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | в течение года | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |
| 1.3. | Обеспечение градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3.1. | Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий | «МП» | Прогрессирующий | % | 0,59 | 2023 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | в течение года | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | Единица  **измерения**  (по **ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | | | |
| l.1. | Общий объем ввода жилья | «МП» | Млн кв.  метров | - | - | 0,0192 | - | - | 0,0764 | - | - | 0,1388 | - | - | 0,2001 |
| 1.2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | «МП» | Млн кв.  метров | - | - | 0,0062 | - | - | 0,0134 | - | - | 0,0195 | - | - | 0,0262 |
| 1.3. | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | «МП» | Млн кв.  метров | - | - | 0,013 | - | - | 0,063 | - | - | 0,118 | - | - | 0,1739 |
| 1.2 | Предоставление земельных участков под ИЖС | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество предоставленных земельных участков | «МП» | штука | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 20 |
| 1.3. | Обеспечение градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий | «МП» | % | - | - | 0,000125 | - | - | 0,000125 | - | - | 0,000125 | - | - | 0,0005 |

* 1. **Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ °**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Едини ца измерения (по OKEИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата) параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Тип мероприятия- (результата)** | **Уровень мероприя-тия (результата)** | **Признак «Участие Муниципального образования»** | **Связь  с показателями государственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья | Х | Млн. кв.  метров | 0,3842 | 2023 | 0,2001 | 0,1893 | 0,182 | 0,175 | 0,17 | 0,167 | Утверждение документа | МП | да | Объем жилищного строительства  Объем ввода  в многоквартирных жилых домах  Объем ввода жилья, построенного населением |
| 1.2. | Предоставление земельных участков под ИЖС | Х | Штука | 70 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Оказание услуг (выполнение работ) | МП | да | Количество предоставленных земельных участков  под ИЖС |
| 1.3. | Обеспечение градостроительной деятельности | Х | % | 0,59 | 2023 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | Оказание услуг (выполнение работ)) | МП | да | - |

* 1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | |  | 17 008 500,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 000,0 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 17 008 500,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 000,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 17 008 500,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 000,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | Предоставление земельных участков под ИЖС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | | Обеспечение градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  | 21,0 |  |  |  |  |  | 21,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту:** | | |  | 17 008 521,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 021,0 |
| 1.1.1 | | в том числе:  Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |  | 17 008 521,0 | 16 090 500,0 |  |  |  |  | 33 099 021,0 |
| 1.1.2. | | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец**  **2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **aпp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | - | - | 4 252 125,0 | - | - | 4 252 125,0 | - | - | 4 252 125,0 | - | - | 17 008 500,0 |
| 1.2. | Предоставление земельных участков под ИЖС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечение градостроительной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 008 521,0 |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта «Жилье**

**План реализации ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа характеристика мероприятия**  **(результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшест- венники** | **последова-**  **тели** | **Единица**  **нзмерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечен ввод жилья  в эксплуатацию» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  отсутствует | Дружлякова А.Ю. – начальник отдела выдачи разрешительной документации управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |  |  |  | Обеспечен ввод жилья  в эксплуатацию |
| 1.1.1. | Контрольная точка  «Общий объем ввода жилья  в эксплуатацию» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  отсутствует | Дружлякова А.Ю. – начальник отдела выдачи разрешительной документации управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка  «Общий объем ввода жилья  в эксплуатацию» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Дружлякова А.Ю. – начальник отдела выдачи разрешительной документации управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |  |  |  | отчет |
| ***№***  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшест- венники** | **последова-**  **тели** | **Единица**  **измерения (по OKEИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3. | Контрольная точка  «Общий объем ввода жилья  в эксплуатацию» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Дружлякова А.Ю. – начальник отдела выдачи разрешительной документации управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.4. | Контрольная точка  «Общий объем ввода жилья  в эксплуатацию» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Дружлякова А.Ю. – начальник отдела выдачи разрешительной документации управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.5. | Контрольная точка  «Общий объем ввода жилья  в эксплуатацию» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Дружлякова А.Ю. – начальник отдела выдачи разрешительной документации управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка  «Общий объем ввода жилья  в эксплуатацию» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Дружлякова А.Ю. – начальник отдела выдачи разрешительной документации управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  |  |  |  | отчет |
| ***№***  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспече**  **ния (тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата** |
| **начало** | **окончание** | **предшест- венники** | **последова-**  **тели** | **Единица**  **измерения (по OKEИ** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2. | Результат «Предоставление земельных участков под ИЖС» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Ефимов Д.Н. заместитель главы администрации  района – руководитель комитета имущественных  и земельных отношений |  | Штука | 120 | - | Отчет |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Предоставление земельных участков под ИЖС»  в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными  результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  н контрольными точками отсутствует | Ефимов Д.Н. заместитель главы администрации  района – руководитель комитета имущественных  и земельных отношений | х | Штука | 20 | - | отчет |
| 1.2.2.. | Контрольная точка «Предоставление земельных участков под ИЖС»  в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными  результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами н контрольными точками отсутствует | Ефимов Д.Н. заместитель главы администрации  района – руководитель комитета имущественных  и земельных отношений | х | Штука | 20 | - | отчет |
| 1.2.3.. | Контрольная точка «Предоставление земельных участков под ИЖС»  в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными  результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами н контрольными точками отсутствует | Ефимов Д.Н. заместитель главы администрации  района – руководитель комитета имущественных  и земельных отношений | х | Штука | 20 | - | отчет |
| 1.2.4.. | Контрольная точка «Предоставление земельных участков под ИЖС»  в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными  результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами н контрольными точками отсутствует | Ефимов Д.Н. заместитель главы администрации  района – руководитель комитета имущественных  и земельных отношений | х | Штука | 20 | - | отчет |
| ***№***  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата** |
| **начало** | **окончание** | **предшест- венники** | **последова-**  **тели** | **Единица**  **измерения (по OKEИ** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.5.. | Контрольная точка «Предоставление земельных участков под ИЖС»  в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными  результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами н контрольными точками отсутствует | Ефимов Д.Н. заместитель главы администрации  района – руководитель комитета имущественных  и земельных отношений | х | Штука | 20 | - | отчет |
| 1.2.6.. | Контрольная точка «Предоставление земельных участков под ИЖС»  в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными  результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами н контрольными точками отсутствует | Ефимов Д.Н. заместитель главы администрации  района – руководитель комитета имущественных  и земельных отношений | х | Штука | 20 | - | отчет |
| 1.3. | Результат «Обеспечение градостроительной деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лупандин А.С. –  заместитель руководителя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района - главный архитектор района | х | % | 0,001 | - | отчет |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лупандин А.С. –  заместитель руководителя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района - главный архитектор района | х | % | 0,0005 | - | отчет |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий»  в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лупандин А.С. –  заместитель руководителя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района - главный архитектор района | х | % | 0,0005 | - | отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | предшест- венники | **последова-**  тели | **Единица**  измерения (по **OKEИ)** | Значение |
|  | **2** |  |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **І0** | **11** | **l2** |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лупандин А.С. –  заместитель руководителя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района - главный архитектор района | х | % | 0,0005 | - | отчет |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий»  в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лупандин А.С. –  заместитель руководителя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района - главный архитектор района | х | % | 0,0005 | - | отчет |
| 1.3.5. | Контрольная точка «Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий»  в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лупандин А.С. –  заместитель руководителя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района - главный архитектор района | х | % | 0,0005 | - | отчет |
| 1.3.6. | Контрольная точка «Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий»  в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лупандин А.С. –  заместитель руководителя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета строительства администрации Белгородского района - главный архитектор района | х | % | 0,0005 | - | отчет |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Обеспечение жильем молодых семей»**

**(далее -** **ведомственный проект 2)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Обеспечение жильем молодых  семей» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Хорош Андрей Викторович | | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета строительства администрации  Белгородского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Никитовская Ольга Юрьевна | | Заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования  строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | - | | |
| Целевые группы |  | | Население Белгородского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа  Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная  программа Белгородского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий**  **итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 8 | 2023 | 4**\*** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | в течение года | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |

**\*** значение показателя зависит от выделенного финансирования

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

* 1. **Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе  с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра**  **характеристики (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприя тия (результата)** | **Уровень мероприя тия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с**  **показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| l.l. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями |  | Семей | 8 | 2023 | 4\* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Социальные выплаты физическим лицам | МП | 3 городских поселения, 20 сельских поселений | Количество молодых семей, получивших  свидетельства  о праве  на получение  социальной  выплаты  на приобретение жилья |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | | | | | | | | | | | | | | |

**\*** значение показателя зависит от финансового обеспечения

* 1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N•*  п/п | **Наименование мероприятия (**результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями |  | 9 903,7 | 9 798,2 |  |  |  |  | 19 701,9 |
|  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 9 903,7 | 9 798,2 |  |  |  |  | 19 701,9 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 890,0 | 784,5 |  |  |  |  | 1 674,5 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 7 029,7 | 7 029,7 |  |  |  |  | 14  14 059,4 |
| 3) Средства местного бюджета |  | 1 984,0 | 1 984,0 |  |  |  |  | 3 968,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  | 9 903,7 | 9 798,2 |  |  |  |  | 19 701,9 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |  | 9 903,7 | 9 798,2 |  |  |  |  | 19 701,9 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Вceгo на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы  молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 903,7 | - | - | 9 903,7 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 903,7 | - | - | 9 903,7 |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта   
«Обеспечение жильем молодых семей»**

**План реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** | **3** | **4** |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **І11** | **12** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: «Обеспечение жильем молодых семей» | 01*.*01.2025 | 31*.*12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 24 |  | Оказана поддержка молодым семьям  в улучшении жилищных условий |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 903,7 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 903,7 | Свидетельство |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** |  | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **Мощность объекта** | |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 903,7 | Платежное поручение |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2026 | 28.02.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Свидетельство |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 | 9 798,2 | Платежное поручение |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  |  |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2027 | 28.02.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Свидетельство |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Платежное поручение |
| 1.1.10. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2028 | 28.02.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Свидетельство |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2028 | 30.09.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Платежное поручение |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.13. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2029 | 28.02.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Свидетельство |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2029 | 30.09.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Платежное поручение |
| 1.1.16. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2030 | 28.02.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Свидетельство |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.18. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2030 | 30.09.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 4 |  | Платежное поручение |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся   
   в жилых помещениях»**

**(далее – муниципальный проект 3)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Улучшение жилищных условий  граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Хорош Андрей Викторович | | Заместитель главы администрации района –  руководитель комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации  Белгородского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Никитовская Ольга Юрьевна | | Заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Богданов Владимир Федорович | | Начальник МКУ «Собственность»  Белгородского района» | | |
| Целевые группы |  | | Население Белгородского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа  Белгородского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица намерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В течение года | 3 городских поселения, 20 сельских поселений |

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

* + 1. **Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприятия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  | Семей | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Предоставление жилого помещения | МП | 3 городских поселения,  20 сельских поселений | Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |

* + 1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  | 33 258,3 | 33 271,0 |  |  |  |  | 66 529,3 |
|  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 33 258,3 | 33 271,0 |  |  |  |  | 66 529,3 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 31 262,8 | 31 274,7 |  |  |  |  | 62 537,5 |
| 3) Средства местного бюджета |  | 1 995,5 | 1 996,3 |  |  |  |  | 3 991,8 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  | 33 258,3 | 33 271,0 |  |  |  |  | 66 529,3 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |  | 33 258,3 | 33 271,0 |  |  |  |  | 66 529,3 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации**

**ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результат) | План нсполнения нарастающим нтогои (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Вceгo на конец 2025 года  (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | anp. | май | июнь | нюль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | 33 258,3 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 33 258,3 |

к паспорту ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

**План реализации ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям  с детьми-инвалидами» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 18 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 258,3 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 258,3 | Распоряжение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 258,3 | Заключение договора социального найма |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)**  **начало** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 258,3 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 271,0 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2026 | 10 11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 271,0 | Распоряжение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2026 | 20. 12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 271,0 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | 33 271,0 | Отчет |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2027 | 10 11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Распоряжение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2027 | 20. 12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Заключение договора социального найма |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2028 | 10 11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Распоряжение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2028 | 20. 12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Заключение договора социального найма |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2029 | 10 11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Распоряжение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2029 | 20. 12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Заключение договора социального найма |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2030 | 10 11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Распоряжение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2030 | 20. 12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Заключение договора социального найма |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 3 | - | Отчет |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

(далее - **ведомственный проект 4)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Хорош Андрей Викторович | | Заместитель главы администрации района –  руководитель комитета строительства  администрации Белгородского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации  Белгородского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Никитовская Ольга Юрьевна | | Заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Люлина Ольга Владимировна | | Начальник управления социальной защиты населения | | |
| Целевые группы |  | | Население Белгородского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа Белгородского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень**  **показателя** | **Признак**  **возрастання / убывания** | **Единица измерения (по OKEИ)** | **Базовое значение** | | **Период, гол** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка | «МП» | Прогрессирующий | Человек | 95 | 2023 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | в течение года | 3 городских поселения,  20 сельских поселений |

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 1. | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

* + 1. **Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Едини**  **ца измере**  **ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприятия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь  с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан |  | Человек | 95 | 2023 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Выплаты физическим лицам | МП | 3 городских поселения,  20 сельских поселения | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |

1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан |  | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |  | 32 774,5 | 29 783,4 |  |  |  |  | 62 557,9 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец**  **2025 года**  **тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан | - | - | 8 193,62 | - | - | 8 193,62 | - | - | 8 193,62 | - | - | 32 774,5 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 774,5 |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта**

**«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

**Іlлан реализации ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 110 | - | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие(результат)  «Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 20 | 32 774,5 | Отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 20 | 32 774,5 | Заявка |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 20 | 32 774,5 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 20 | 32 774,5 | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.5. | Мероприятие(результат)  «Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | 29 783,4 | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | 29 783,4 | Заявка |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | 29 783,4 | Платежное поручение |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | 29 783,4 | Отчет |
| 1.1.9. | Мероприятие(результат)  «Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Отчет |
| 1.1.10. | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Заявка |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Платежное поручение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Отчет |
| 1.1.13. | Мероприятие(результат)  «Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Отчет |
| 1.1.14. | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Заявка |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Платежное поручение |
| 1.1.16. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Отчет |
| 1.1.17. | Мероприятие(результат)  «Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Отчет |
| 1.1.18. | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Заявка |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.19. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Платежное поручение |
| 1.1.20. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Отчет |
| 1.1.21. | Мероприятие(результат)  «Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Отчет |
| 1.1.22. | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Заявка |
| 1.1.23. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | **Человек** | 18 | - | Платежное поручение |
| 1.1.24. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Люлина О.В. - начальник управления социальной защиты населения |  | Человек | 18 | - | Отчет |

105

1. **Паспорт ведомственного проекта «Реализация мер по обеспечению жильем**

**отдельных категорий граждан»**

**(далее – ведомственный проект 5)**

* 1. **Общие положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Хорош Андрей Викторович | | Заместитель главы администрации района –  руководитель комитета строительства  администрации Белгородского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Кузнецова  Наталья Геннадьевна | | Начальник управления координации строительства комитета строительства администрации  Белгородского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Никитовская Ольга Юрьевна | | Заместитель начальника отдела анализа  и прогнозирования строительства управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Богданов Владимир Федорович | | Начальник МКУ «Собственность» Белгородского района | | |
| Целевые группы |  | | Население Белгородского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа Белгородского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района | | |

1. **Показатели ведомственного проекта** 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** |  | **3** |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвaлидoв | МП | Прогрессирующий | Человек | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | в течение года | 3 городских поселения, 20 сельских поселений |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями | МП | Прогрессирующий | Семей | 29 | 2023 | 30 | 25 |  |  |  |  | в течение года | 3 городских поселения, 20 сельских поселений |
| 1.3. | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Регрессирующий | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | в течение года | 3 городских поселения, 20 сельских поселений |
| 1.4. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Регрессирующий | Человек | 0 | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | в течение года | 3 городских поселения, 20 сельских поселений |

1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 5 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **Измерения (по ОКЕИ)** | **Іlлановые значення по иварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **anp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** |  |  | **7** | **8** |  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвaлидoв | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц  из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 1.3. | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия  (результата) | Уровень мероприятия | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв |  | Человек | 0 | 2023 | 1\* | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | 3 городских поселения, 20 сельских поселений | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 года, улучшивших жилищные условия |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |  | Семей | 29 | 2023 | 23 | 23 | 15 | 10 | 10 | 10 | Выплаты физическим лицам | МП | 3 городских поселения, 20 сельских поселений | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |
| 1.3. | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями |  | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | 3 городских поселения, 20 сельских поселений | нет |
| 1.4. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  | Человек | 0 | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | 3 городских поселения, 20 сельских поселений | нет |

**\* показатель зависит от финансового обеспечения**

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»» | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв |  | 3 204,8 |  |  |  |  |  | 3 204,8 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 3 204,8 |  |  |  |  |  | 3 204,8 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 3 204,8 |  |  |  |  |  | 3 204,8 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |  | 121 947,0 | 97 836,3 |  |  |  |  | 219 783,3 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 121 947,0 | 97 836,3 |  |  |  |  | 219 783,3 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 5 450,5 | 4 856,7 |  |  |  |  | 10 307,2 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 116 496,5 | 92 979,6 |  |  |  |  | 209 476,1 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.. | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  | 3 021,5 |  |  |  |  |  | 3 021,5 |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  | 3 021,5 |  |  |  |  |  | 3 021,5 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 2 741,1 |  |  |  |  |  | 2 741,1 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 280,4 |  |  |  |  |  | 280,4 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному проекту** в том числе: | |  | 128 173,3 | 97 836,3 |  |  |  |  | 226 009,6 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |  | 128 173,3 | 97 836,3 |  |  |  |  | 226 009,6 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 5   
в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | Вceгo на конец  2025 года  тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 204,8 |
| 1.2 | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 219 783,3 |
| І .3 | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - |
| 1.4. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | 3 021,5 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 009,6 |

**Приложение**

**к паспорту реализации ведомственного проекта**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

**План реализации ведомственного проекта 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Человек | 1 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Человек | 1 | 3 204,8 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер н получателей), утвержден / принят» | 01.01.2025 | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Человек | 1 | 3 204,8 | Распоряжение  о предоставлении |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025  ' | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Человек | 1 | 3 204,8 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Человек | 1 | 3 204,8 | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 91 | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 23 | 121 947,0 |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 23 | 121 947,0 | Распоряжение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 23 | 121 947,0 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 23 | 121 947,0 | Отчет |
| 1.2.5. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 23 | 97 836,3 |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2026 | 10 11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 23 | 97 836,3 | Распоряжение |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2026 | 20. 12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 23 | 97 836,3 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 23 | 97 836,3 | Отчет |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.9. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 15 | 97 836,3 |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2027 | 10 11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 15 | 97 836,3 | Распоряжение |
| 1.2.11. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2027 | 20. 12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 15 | 97 836,3 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.12. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 15 | 97 836,3 | Отчет |
| 1.2.13. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.14. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2028 | 10 11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Распоряжение |
| 1.2.15. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2028 | 20. 12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.16. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Отчет |
| 1.2.17. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2029 | 10 11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Распоряжение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.19. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2029 | 20. 12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.20**.** | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Отчет |
| 1.2.21. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 |  |
| 1.2.22. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2030 | 10 11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Распоряжение |
| 1.2.23. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2030 | 20. 12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богданов В.Ф. – начальник МКУ «Собственность» Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.24. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 10 | 97 836,3 | Отчет |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.3. | Мероприятие «Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 2 | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие «Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 1 | - |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 1 | - | Отчет |
| 1.3.3. | Мероприятие «Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 1 | - |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 1 | - | Отчет |
| 1.3.5. | Мероприятие «Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 1 | - |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полушкина А.С.- начальник отдела реализации социальных программ управления координации строительства комитета строительства администрации Белгородского района |  | Семей | 1 | - | Отчет |
| 1.4. | Результат «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Индучный П.Ю.- временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района –  руководителя комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры |  | Человек | 3 | 3 021,5 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Индучный П.Ю.- временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района –  руководителя комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры |  | Человек | 3 | 3 021,5 |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1** | **2** | **3** |
| **1.4.2.** | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Индучный П.Ю.- временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района –  руководителя комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры |  | Человек | 3 | 3 021,5 | Платежное поручение |

**Приложение**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Белгородского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологи ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт**  **Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | Млн. кв. метров | Общая площадь  жилых помещений  во введенных  в эксплуатацию жилых  и нежилых зданиях, жилых домах | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Vвж =Ѕмкд +Ѕпн | Ѕмкд –ввод жилья  в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях, млн.  кв. метров общей площади  Ѕпн – ввод общей площади жилых домов, построенных населением, млн. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 2. | Объем ввода многоквартирных жилых домов | Млн. кв. метров | Объем ввода многоквартирных жилых домов | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом |  |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 3. | Объем ввода жилья  в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | Млн. кв. метров | Объем ввода жилья  в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом |  |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 4. | Количество предоставленных земельных участков | Штука | Количество предоставленных земельных участков | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом |  |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 5. | Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий | % | Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом |  |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 6. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | Семей | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество молодых семей, включенных  в список претендентов |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 7. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Семей | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество семей с детьми-инвалидами, включенных  в список претендентов |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 8. | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка | Человек | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество семей с детьми-инвалидами, включенных  в список претендентов |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 9. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Человек | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 10. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся  без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Семей | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся  без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 11. | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС, аварии  на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных  к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями | Семей | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС, аварии  на производственном объединении «Маяк»,  и приравненных  к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество граждан, обеспечиваемых жилыми помещениями |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 12. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда | Человек | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом |  |  | Периодическая отчетность |  | Комитет строительства администрации Белгородского района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |