**О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»**

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 27 декабря 2023 г.   
№ 335 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025   
и 2026 годов» (в редакции от 23 декабря 2024 г. № 433), решением Муниципального совета Белгородского района от 27 декабря 2023 г. № 68   
«О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции   
от 26 декабря 2024 г. № 194), постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района», в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением:

1.1.1. Пункт 8 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной  программы за счет средств местного бюджета  (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований  по годам ее реализации),  а также прогнозный объем средств, привлекаемых  из других источников | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 1 182 766,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год (факт) – 177 698,6 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 230 365,4 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 61 091,7 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 277 525,7 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 330 084,9 тыс. рублей;  2025 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2026 год – 6 000,0 тыс. рублей.  Из них за счет средств федерального  бюджета – 247 862,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год (факт) – 64 106,4 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 54 151,1 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 75 266,8 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 54 337,9 тыс. рублей.  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета –  583 796,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год (факт) – 17 040,9 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 62 932,7 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 61 091,7 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 117 460,2 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 225 271,1 тыс. рублей;  2025 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств районного бюджета –  128 190,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год (факт) – 29 723,8 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 25 880,8 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 24 417,4 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 48 168,7 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет иных источников – 222 916,8  тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год (факт) – 66 827,5 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 87 400,8 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 60 381,3 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 2 307,2 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 6 000,0 тыс. рублей. |

1.1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Планируемые объемы финансирования муниципальной программы   
в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены   
в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный**  **бюджет** | **Иные источники** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2018 год (факт) | 64 106,4 | 17 040,9 | 29 723,8 | 66 827,5 | 177 698,6 |
| 2019 год (факт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год  (факт) | 54 151,1 | 62 932,7 | 25 880,8 | 87 400,8 | 230 365,4 |
| 2021 год  (факт) | 0,0 | 61 091,7 | 0,0 | 0,0 | 61 091,7 |
| 2022 год  (факт) | 75 266,8 | 117 460,2 | 24 417,4 | 60 381,3 | 277 525,7 |
| 2023 год  (факт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год  (факт) | 54 337,9 | 225 271,1 | 48 168,7 | 2 307,2 | 330 084,9 |
| 2025 год | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| **Итого** | **247 862,2** | **583 796,6** | **128 190,7** | **222 916,8** | **1 182 766,3** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов   
на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области представлены   
в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе (форма 1, форма 2).

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Белгородского района о бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.».

1.2. В паспорте подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района» (далее – подпрограмма № 1) муниципальной программы, утвержденной постановлением:

1.2.1. Пункт 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  
№ 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» подпрограммы № 1 изложить   
в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования программы № 1 в 2018-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 1 182 766,3 тыс. рублей, в том числе  по годам:  2018 год (факт) – 177 698,6 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 230 365,4 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 61 091,7 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 277 525,7 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 330 084,9 тыс. рублей;  2025 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2026 год – 6 000,0 тыс. рублей.  Из них за счет средств федерального  бюджета – 247 862,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год (факт) – 64 106,4 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 54 151,1 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 75 266,8 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 54 337,9 тыс. рублей.  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета –  583 796,6 тыс. рублей, в том числе  по годам:  2018 год (факт) – 17 040,9 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 62 932,7 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 61 091,7 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 117 460,2 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 225 271,1 тыс. рублей;  2025 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств районного бюджета –  128 190,7 тыс. рублей, в том числе  по годам:  2018 год (факт) – 29 723,8 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 25 880,8 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 24 417,4 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 48 168,7 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет иных источников – 222 916,8  тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год (факт) – 66 827,5 тыс. рублей;  2019 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2020 год (факт) – 87 400,8 тыс. рублей;  2021 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2022 год (факт) – 60 381,3 тыс. рублей;  2023 год (факт) – 0,0 тыс. рублей;  2024 год (факт) – 2 307,2 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 6 000,0 тыс. рублей. |

1.2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 (в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий,   
а также по годам реализации подпрограммы № 1)» подпрограммы № 1 изложить   
в новой редакции:

«Планируемые объемы финансирования подпрограммы № 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный**  **бюджет** | **Иные источники** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2018 год (факт) | 64 106,4 | 17 040,9 | 29 723,8 | 66 827,5 | 177 698,6 |
| 2019 год (факт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год  (факт) | 54 151,1 | 62 932,7 | 25 880,8 | 87 400,8 | 230 365,4 |
| 2021 год  (факт) | 0,0 | 61 091,7 | 0,0 | 0,0 | 61 091,7 |
| 2022 год  (факт) | 75 266,8 | 117 460,2 | 24 417,4 | 60 381,3 | 277 525,7 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2023 год  (факт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год  (факт) | 54 337,9 | 225 271,1 | 48 168,7 | 2 307,2 | 330 084,9 |
| 2025 год | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| **Итого** | **247 862,2** | **583 796,6** | **128 190,7** | **222 916,8** | **1 182 766,3** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов   
на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 за счет средств бюджета Белгородского района по годам представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R)   
к настоящей муниципальной программе (форма 1, форма 2).

Объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Белгородского района о бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.».

2. Формы № 1, 2, 3 приложения № 1 к муниципальной программе изложить   
в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить  
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Белгородского района** | **А.П. Куташова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**  **к постановлению администрации**  **Белгородского района**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_**  **Приложение № 1**  **к муниципальной программе** |

**Форма 1**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Белгородского района из различных источников финансирования**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирова**  **ния** | **Общий объем финансирования (тыс. рублей)** | **Расходы (тыс. рублей), по годам реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год**  **(факт)** | **2019 год**  **(факт)** | **2020 год**  **(факт)** | **2021 год**  **(факт)** | **2022 год**  **(факт)** | **2023 год (факт)** | **2024 год**  **(факт)** | **2025 год** | **2026**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Муници  пальная програм  ма | Формирование современной городской среды  на территории Белгородского района | Всего: | 1 182 766,3 | 177 698,6 | 0,0 | 230 365,4 | 61 091,7 | 277 525,7 | 0,0 | 330 084,9 | 100 000,0 | 6 000,0 |
| федеральный бюджет | 247 862,2 | 64 106,4 | 0,0 | 54 151,1 | 0,0 | 75 266,8 | 0,0 | 54 337,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 583 796,6 | 17 040,9 | 0,0 | 62 932,7 | 61 091,7 | 117 460,2 | 0,0 | 225 271,1 | 100 000,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 128 190,7 | 29 723,8 | 0,0 | 25 880,8 | 0,0 | 24 417,4 | 0,0 | 48 168,7 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 222 916,8 | 66 827,5 | 0,0 | 87 400,8 | 0,0 | 60 381,3 | 0,0 | 2 307,2 | 0,0 | 6 000,0 |
| Подпрог  рамма  № 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественны  и иных территорий соответствующего функциональног  назначения  в границах | Всего: | 1 182 766,3 | 177 698,6 | 0,0 | 230 365,4 | 61 091,7 | 277 525,7 | 0,0 | 330 084,9 | 100 000,0 | 6 000,0 |
| федеральный бюджет | 247 862,2 | 64 106,4 | 0,0 | 54 151,1 | 0,0 | 75 266,8 | 0,0 | 54 337,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 583 796,6 | 17 040,9 | 0,0 | 62 932,7 | 61 091,7 | 117 460,2 | 0,0 | 225 271,1 | 100 000,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 128 190,7 | 29 723,8 | 0,0 | 25 880,8 | 0,0 | 24 417,4 | 0,0 | 48 168,7 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | Белгородского района. | иные источники | 222 916,8 | 66 827,5 | 0,0 | 87 400,8 | 0,0 | 60 381,3 | 0,0 | 2 307,2 | 0,0 | 6 000,0 |
| Основное мероприя  тие | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего: | 177 698,6 | 177 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 64 106,4 | 64 106,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 17 040,9 | 17 040,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 29 723,8 | 29 723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 66 827,5 | 66 827,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя  тие | Реализация мероприятий  по благоустройству дворовых  и общественных территорий | Всего: | 136 046,3 | 0,0 | 0,0 | 6 954,6 | 61 091,7 | 62 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 130 046,3 | 0,0 | 0,0 | 6 954,6 | 61 091,7 | 62 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Проект | Формирование комфортной городской среды | Всего: | 502 310,9 | 0,0 | 0,0 | 223 410,8 | 0,0 | 215 525,7 | 0,0 | 63 374,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 183 755,8 | 0,0 | 0,0 | 54 151,1 | 0,0 | 75 266,8 | 0,0 | 54 337,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 113 702,4 | 0,0 | 0,0 | 55 978,1 | 0,0 | 55 460,2 | 0,0 | 2 264,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 57 070,6 | 0,0 | 0,0 | 25 880,8 | 0,0 | 24 417,4 | 0,0 | 6 772,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 147 782,1 | 0,0 | 0,0 | 87 400,8 | 0,0 | 60 381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя  тие | Проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования | Всего: | 31 959,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 959,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 25 798,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 798,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 854,3 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 2 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 307,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя  тие | Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения» | Всего: | 319 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 750,6 | 100 000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 297 208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197 208,6 | 100 000,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 542,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Основное мероприя  тие | Реализация мероприятий  по благоустройству общественных территорий» (местный бюджет) | Всего: | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 2**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Белгородского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименова**  **ние программы, подпрограм**  **мы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий**  **объем финанси**  **рования**  **(тыс. рублей)** | **Расходы (тыс. рублей) по годам реализации**  **муниципальной программы** | | | | | | | | |
| **ГРБС** | **Рз,**  **Пр** | **ЦСР\*** | **ВР** | **2018 год**  **(факт)** | **2019**  **год**  **(факт)** | **2020 год**  **(факт)** | **2021 год**  **(факт)** | **2022 год**  **(факт)** | **2023 год (факт)** | **2024**  **год**  **(факт)** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Муници  пальная программа | Формирова  ние современной городской среды  на территории Белгородс  кого района | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **959 849,5** | 110 871,1 | 0,0 | 142 964,6 | 61 091,7 | 217 144,4 | 0,0 | 327  777,7 | 100 000,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы,  всего:  администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | 850 | 0503 | Х | Х | **959 849,5** | 110 871,1 | 0,0 | 142 964,6 | 61 091,7 | 217 144,4 | 0,0 | 327  777,7 | 100 000,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | соисполнитель, всего: администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, | 850 | 0503 | Х | Х | **959 849,5** | 110 871,1 | 0,0 | 142 964,6 | 61 091,7 | 217 144,4 | 0,0 | 327  777,7 | 100 000,0 | 0,0 |
| участник, всего: администрация Белгородского района  в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 850 | 0503 | Х | Х | **959 849,5** | 110 871,1 | 0,0 | 142 964,6 | 61 091,7 | 217 144,4 | 0,0 | 327  777,7 | 100 000,0 | 0,0 |
| Подп  рограм  ма  № 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, обществен  ных  и иных территорий соответствующего функционального назначения  в границах Белгородского района | всего: | Х | 0503 | Х | Х | **959 849,5** | 110 871,1 | 0,0 | 142 964,6 | 61 091,7 | 217 144,4 | 0,0 | 327  777,7 | 100 000,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  № 1, всего:  администрация Белгородского района  в лице комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | 850 | 0503 | Х | Х | **959 849,5** | 110 871,1 | 0,0 | 142 964,6 | 61 091,7 | 217 144,4 | 0,0 | 327  777,7 | 100 000,0 | 0,0 |
| участник, всего:  администрация Белгородского района  в лице комитета строительства, | 850 | 0503 | Х | Х | **959 849,5** | 110 871,1 | 0,0 | 142 964,6 | 61 091,7 | 217 144,4 | 0,0 | 327  777,7 | 100 000,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ  ное мероп  риятие | Поддержка муниципаль  ных программ формирования современной городской среды | всего: | 850 | 0503 | 0Х | Х | 110 871,1 | 110 871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| исполнитель  мероприятия, всего:  администрация Белгородского района  в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры,  МКУ «УКС Белгородского района» | 850 | 0503 | 1110100000 | 200 | 110 871,1 | 110 871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основ  ное мероп  риятие. | Реализация мероприятий  по благоустройству дворовых  и общественных территорий | всего: | 850 | 0503 | 0810200000 | Х | 130 046,3 | 0,0 | 0,0 | 6 954,6 | 61 091,7 | 62 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| исполнитель мероприятия, всего:  администрация Белгородского района  в лице комитета строительства, комитета  ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | 850 | 0503 | 0810200000 | 200 | 68 954,6 | 0,0 | 0,0 | 6 954,6 | 0,0 | 62 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 850 | 0503 | 0810200000 | 400 | 60 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Проект | Формирование комфортной городской среды | всего: | 850 | 0503 | 081F200000 | Х | 354 528,8 | 0,0 | 0,0 | 136 010,0 | 0,0 | 155 144,4 | 0,0 | 63 374,4 | 0,0 | 0,0 |
| исполнитель мероприятия, всего:  администрация Белгородского района  в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры,  МКУ «УКС Белгородского района» | 850 | 0503 | 081F25550 | 600 | 136 010,0 | 0,0 | 0,0 | 136 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 850 | 0503 | 081F200000 | 200 | 201 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 144,4 | 0,0 | 45 906,4 | 0,0 | 0,0 |
| 850 | 0503 | 081F200000 | 500 | 17 468,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 468,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основ  ное мероп  рияти | Проект «Решаем вместе»  в рамках инициативного бюджетирова ния | всего: | 850 | 0503 | 0810300000 | Х | 29 652,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 652,7 | 0,0 | 0,0 |
| исполнитель мероприятия, всего:  администрация Белгородского района в лице комитета  строительства, комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры,  МКУ «УКС Белгородского района», администрация городского поселения «Поселок Северный» | 850 | 0503 | 0810300000 | 200 | 26 410,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 410,8 | 0,0 | 0,0 |
| 850 | 0503 | 0810300000 | 500 | 3 241,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 241,9 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Основ  ное мероприятие | Региональ  ный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения» | всего: | 850 | 0503 | 0810400000 | Х | 319 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 750,6 | 100 000,0 | 0,0 |
| исполнитель мероприятия, всего:  администрация Белгородского района в лице  комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры,  МКУ «УКС Белгородского района» | 850 | 0503 | 0810400000 | 200 | 319 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 750,6 | 100 000,0 | 0,0 |
| Основ  ное мероприятие | Реализация мероприятий  по благоуст ройству обществен ных территорий (местный бюджет) | всего: | 850 | 0503 | 0810400000 | Х | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| исполнитель мероприятия, всего:  администрация Белгородского района в лице  комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры,  МКУ «УКС Белгородского района» | 850 | 0503 | 0810400000 | 200 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 3**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)** | **Срок реализации**  **(начало, завершение)** | | **Вид показателя** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации:** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **завершение** | **2018 год**  **факт** | **2019 год**  **факт** | **2020**  **год**  **факт** | **2021**  **год**  **факт** | **2022 год**  **(факт)** | **2023 год**  **(факт)** | **2024 год**  **(факт)** | **2025**  **год** | **2026**  **Год**  **(прогноз)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Формирование современной городской среды  на территории Белгородского района (цель – повышение уровня благоустройст**  **ва, качества**  **и комфорта территорий городских  и сельских поселений Белгородского района)** | **Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструкту**  **ры** | 2018 год | 2026 год | П | Количество благоустроенных общественных территорий,  включенных  в муниципальную программу  (ежегодно, накопительным  итогом) (ед.)1 | 9 | - | 20 | 57 | 80 | - | 85 | 88 | 88 |
| 2019 год | 2026 год | П | Доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской  среды от общего количества  граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются  проекты  по  созданию комфортной городской среды (%)2 | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  | 2020 год | 2026 год | П | Реализация мероприятий  по цифровизации городского хозяйства (%) | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2022 год | 2026 год | П | Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение,  в том числе оборудования, закупаемого  в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды (%) | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 |
| 2018 год | 2026 год | П | Количество  благоустроенных дворовых  и общественных территорий различного функционального назначения, включенных  в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом (ед.) | 19 | - | 40 | 77 | 108 | - | 118 | 122 | 124 |
| 2018 год | 2026 год | П | Количество  благоустроенных дворовых территорий, включенных  в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) (ед.)3 | 10 | - | 20 | - | 28 | - | 34 | 34 | 36 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  | 2018 год | 2026 год | П | Доля дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, благоустроенных  с трудовым  участием граждан, заинтересованных организаций  от общего количества дворовых  и общественных территорий, благоустроенных  в ходе  реализации  муниципальной программы  (%)4 | 65 | - | 70 | - | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| 2020 год | 2026 год | П | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных  и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Белгородского района,  единиц | **-** | **-** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  | 2018 год | 2018 год | П | Доля проектов благоустройства дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района  с численностью  населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений  от общего количества территорий (%)# | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 год | 2018 год | П | Количество  человек из числа студенческих строительных отрядов, участвующих  в выполнении работ  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных  домов  и общественных территорий поселений Белгородского района (чел.)# | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 год | 2018 год | П | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных  домов  и общественных территорий  и общественных | 6,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  | территорий населенных пунктов Белгородского района, численностью населения свыше 1000 человек  от общего количества дворовых  и общественных территорий населенных пунктов Белгородского района, численностью населения свыше  1000 человек (%)# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 2026 год | П | Количество реализованных проектов  по благоустройству мест массового отдыха (ед.)5 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 2024 год | 2026 год | П | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий различного функционального назначения (количество благоустроенных дворовых  и общественных территорий) (ед.) | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
|  | **Благоустройст**  **во дворовых территорий многоквартир**  **ных домов, общественных**  **и иных территорий** | **Администрация Белгородского района**  **в лице комитета строительства администрации Белгородского района,** | 2018 год | 2026 год | П | Количество благоустроенных  дворовых  и общественных территорий различного функционального | 19 | - | 40 | 77 | 108 | - | 118 | 122 | 124 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **соответствую**  **щего функционального назначения  в границах Белгородского района** | **комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструкту**  **ры администрации**  **Белгородского района** |  |  |  | назначения, включенных  в муниципальную программу  (ежегодно, накопительным итогом)  (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 2026 год | П | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных   в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) (ед.)3 | 10 | - | 20 | - | 28 | - | 34 | 34 | 36 |
| 2018 год | 2026 год | П | Доля дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений  Белгородского района,  благоустроенных  с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций  от общего количества дворовых  и общественных территорий,  благоустроенных в ходе реализации муниципальной  программы (%)4 | 65 | - | 70 | - | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  | 2019 год | 2026 год | П | Доля граждан,  приявших участие  в решении вопросов развития городской  среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории  которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды (%)2 | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 2024 год | 2026 год | П | Количество реализованных проектов  по благоустройству мест массового отдыха (ед.)5 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
|  | Основное  мероприятие: Реализация мероприятий  по благоустройству дворовых  и общественных территорий | Администрация Белгородского района  в лице комитета строительства  администрации Белгородского района, комитета ЖКХ,  транспорта  и  инженерной инфраструктуры  администрации Белгородского района, МКУ «УКС Белгородского района» | 2020 год | 2026 год | П | Количество благоустроенных дворовых  и общественных территорий, включенных  в муниципальную программу (ед.) | - | - | 2 | 38 | 11 | - | - | - | 2\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.1** | Проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Белгородского района  в лице комитета строительства  администрации Белгородского  района,комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры администрации  Белгородского района,  МКУ «УКС Белгородского района**»** | 2018 год | 2026 год | П | Доля дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, благоустроенных  с трудовым  участием граждан, заинтересованных организаций  от общего количества  дворовых  и общественных территорий, благоустроенных  в ходе реализации муниципальной  программы (%) | 65 | - | 70 | - | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| 2019 год | 2026 год | П | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды (%)2 | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 2020 год | 2026 год | П | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  | по благоустройству дворовых территорий многоквартирных  домов, общественных   и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Белгородского района (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 2026 год | П | Количество благоустроенных дворовых   и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу  (ежегодно,  накопительным итогом) (ед.) | 19 | - | 38 | - | 57 | - | 63 | 66 | 66 |
| 2018 год | 2026 год | П | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных  в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) (ед.)3 | 9 | - | 18 | - | 29 | - | 32 | 35 | 35 |
| **1.2** | Основное мероприятие Проект  «Решаем вместе» | Администрация Белгородского района  в лице комитета строительства администрации Белгородского | 2024 год | 2026 год | П | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха (ед.) | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | в рамках инициативного бюджетирования | района, комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района,  МКУ «УКС Белгородского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | Основное мероприятие  «Региональный проект «Благоустройст  во территорий различного функционально  го назначения» | Администрация Белгородского района  в лице комитета строительства администрации Белгородского района, комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры администрации  Белгородского района,  МКУ «УКС Белгородского района» | 2024 год | 2026 год | П | Количество благоустроенных дворовых  и общественных территорий, включенных  в муниципальную программу  (не входящих  в национальный проект)  (ед.)\*\*\* | - | - | - | - | - | - | 4 | 1. | - |

**Примечание:**

**1 Целевой показатель** «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу» преобразован и реализуется с 2018 года (ранее: целевой показатель «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу»).

**2 Целевой показатель** «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих   
в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» преобразован и реализуется с 2019 года (ранее: целевой

показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»).

3**Целевой показатель** «Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу»преобразован и реализуется с 2018 года (ранее: целевой показатель «Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу»).

**4Целевой показатель:** «Доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы преобразован   
и реализуется с 2018 года (ранее: целевой показатель «Доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, благоустроенных   
с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы»).

**5Целевой показатель «**Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха» с 2018 года был учтен показателем «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу», с 2024 года выделен отдельным мероприятием.

\***Показатель** «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу (ед.)» основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий» подпрограммы № 1 за 2026 год не учитывается в значении показателя «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу» муниципальной программы.

**# Конечные результаты 2018 года:** «Доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района с численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений от общего количества территорий»; «Количество человек из числа студенческих строительных отрядов, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий поселений Белгородского района»; «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, численностью населения свыше 1000 человек от общего количества дворовых и общественных территорий населенных пунктов Белгородского района, численностью населения свыше 1000 человек» реализованы в 2018 году.

\*\* Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в границах Белгородского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения» преобразовано в Проект «Формирование комфортной городской среды».

\*\*\* Показатель «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий», включенных в муниципальную программу и реализуемый в рамках мероприятия   
по благоустройству территорий различного функционального назначения (не входящих в национальный проект)» отражен в паспорте муниципальной программы.

\*\*\* Показатель «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий», включенных в муниципальную программу и реализуемый в рамках мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения (не входящих в национальный проект)» (ранее: целевой показатель «Реализация мероприятий   
по благоустройству территорий различного функционального назначения (количество благоустроенных дворовых и общественных территорий») отражен в паспорте муниципальной программы