**Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории**

**Белгородского района на 2025-2030 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 года № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 22 августа 2024 года № 2685 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района”, постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 26 августа 2024 года № 118   
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Белгородского района», постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года   
№ 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района на 2025-2030 годы» (далее – Муниципальная программа).

2. Комитету ЖКХ транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.) обеспечить реализацию Муниципальной программы.

3. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района (Красильников А.Н.) при формировании проекта бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на очередной финансовый год   
и плановый период предусматривать денежные средства на реализацию [мероприятий](consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FEF25CCCD6128CF5D82869670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5EDC1h4Q8L) Муниципальной программы.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года:  
 - постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 22 марта 2018 года № 40 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;  
 - постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 23 июля 2018 года № 89 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;   
 - постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 29 марта 2019 года № 39 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;   
 - постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 30 августа 2019 года № 89 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;   
 - постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 31 марта 2020 года № 40 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;   
 - постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 25 ноября 2020 года № 130 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 30 марта 2021 года № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 22 ноября 2021 года № 138 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 30 марта 2022 года № 132 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 23 марта 2023 года № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 27 июня 2023 года № 123 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 1 августа 2023 года № 141 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 29 февраля 2024 года № 29 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»;

- постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
от 8 июля 2024 года № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 141   
«Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя»   
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.).

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Белгородского района А.П. Куташова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение к**  **постановлению администрации Белгородского района**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года №\_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа Белгородского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Белгородского района на 2025-2030 годы»**

**1. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

* 1. **Оценка текущего состояния в сфере формирования**

**современной городской среды на территории Белгородского района**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, зарегистрированного на территории Белгородского района Белгородской области, составляет 191,1 тыс. жителей (12,7 % населения Белгородской области),   
из которых 32 % – городское, 68 % – сельское население. Плотность населения составляет 75 человек на 1 кв. км.

В состав Белгородского района входит 24 поселения, из них 3 городских   
и 21 сельское, в состав которых входят 86 населённых пунктов.

В 3 городских и 15 сельских поселениях численность населения превышает   
1000 человек.

Вместе с тем, численность населения превышает 1000 человек в 18 населенном пункте Белгородского района.

На территории Белгородского района расположено 611 многоквартирных домов, ограничивающих 269 дворовых территорий, общей площадью 871,7 тыс. кв. метра и 102 общественные территории, общей площадью 991,5 тыс. кв. метра.

На территории населенных пунктов Белгородского района численностью населения свыше 1 000 человек находятся 210 дворовых территорий, площадью   
860,5 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 85,24 % и 81 общественная территория, площадью 830,2 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 66,67 %.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий в границах Белгородского района Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация Муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Белгородского района численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Белгородского района во всех этапах проведения благоустройства, гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений, принимаемых органами местного самоуправления Белгородского района.

Реализация мероприятий по благоустройству позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности   
по формированию комфортной городской среды.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан   
в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ и муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства   
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный город");

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную   
и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения,   
с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях,   
в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития "Активный горожанин" с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) в целях передачи на единый портал сведений   
о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный город").

**1.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере**

**реализации Муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативно правовыми актами:

-[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335&date=27.09.2024) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах   
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем   
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

-[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991&date=27.09.2024) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309   
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ N 309);

Основными приоритетами государственной политики являются формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, а также достижение показателей Муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы - повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Указанная цель Программы соответствуют показателю национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991&date=27.09.2024) N 309, которая включает следующий целевой показатель:

- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

Основной задачей федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий государственной программы оказывает влияние   
на социально-экономическое развитие Белгородского района Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития Белгородской области в рамках государственной программы реализуются также мероприятия   
по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Для достижения стратегических целей в рамках реализации государственной программы определен приоритет развития Белгородской области до 2030 года - "Сбалансированное пространственное развитие".

Приоритет "Сбалансированное пространственное развитие" предполагает реализацию набора задач, призванных трансформировать действующие региональные политики:

1. Развитие городских агломераций.

2. Комплексное развитие сельских территорий и сельских агломераций.

3. Ускоренное развитие опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

4. Развитие инженерной, транспортной и экологической инфраструктуры.

5. Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Белгородского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Белгородского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований.

Одним из основных стратегических направлений развития Белгородского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципальных образований Белгородского района.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральная отраслевая стратегия, схема территориального планирования Белгородской области.

[Сведения](file:///opt/r7-office/desktopeditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#Par5855) о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

В целях реализации государственной программы разработаны следующие Порядки:

[Порядок](file:///opt/r7-office/desktopeditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#Par5973) предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию программ формирования современной городской среды представлен в приложении N 2 к государственной программе.

[Порядок](file:///opt/r7-office/desktopeditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#Par6139) предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды представлен в приложении N 3 к государственной программе.

[Регламент](file:///opt/r7-office/desktopeditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#Par6235) межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Белгородской области представлен в приложении N 4 к государственной программе.

[Порядок](file:///opt/r7-office/desktopeditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#Par6265) информирования граждан о ходе выполнения государственной программы Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, представлен в приложении N 5 к государственной программе.

Порядок предоставления субсидий городским и сельским поселениям   
на организацию наружного освещения населенных пунктов на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Порядок возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования представлен в приложении № 8 к государственной программе.

[Порядок](file:///opt/r7-office/desktopeditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#Par6507) предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения муниципальных образований Белгородской области представлен в приложении N 9 к государственной программе.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Основной целью государственной программы является повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения;

- реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

Реализация государственной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

Кроме того, достижение результатов государственной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы - повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и показателя национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991&date=27.09.2024) № 309, - благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

По итогам реализации государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований ежегодно.

2. Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области.

3. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466145&date=27.09.2024&dst=158&field=134) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" на территории Белгородской области.

4. Реализовано 9 проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях.

В рамках реализации государственной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

**1.4. Задачи государственного управления, способы их**

**эффективного решения в сфере формирования современной**

**городской среды на территории Белгородского района**

**Белгородской области**

В сфере благоустройства городской среды основной задачей государственного управления является придание нового импульса развитию всех муниципалитетов Белгородского района.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, а также реализация проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для жителей муниципальных образований продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться общественные пространства, в том числе по инициативным проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться муниципальными образованиями за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне - асфальтирование дворового проезда, установка лавочек и урн, устройство освещения. Комплекс работ будет реализован в рамках муниципальной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными муниципалитетами самостоятельно.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Белгородского района. Большое значение уделяется созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии   
с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии   
с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов   
менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения   
и благоустройства в целом населенных пунктов района невозможно   
без комплексного программно-целевого подхода.

Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг   
по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ   
«О погребении и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения государственной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития Белгородской области;

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей Белгородского района, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие Белгородской области.

Достижение целей государственной программы осуществляется за счет решения следующих задач государственного управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов.

2. Сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств;

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения;

- реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

- финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородской области за счет бюджетных средств;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям Белгородской области;

- реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация государственной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Белгородского района, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация государственной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития Белгородской области:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

**Паспорт муниципальной программы Белгородского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Белгородского района на 2025-2030 годы»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Куратор муниципальной программы (комплексной программы)** | Индучный П.Ю. - временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района - руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы)** | Губарева О.Л. – заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | |
| **Период реализации муниципальной программы (комплексной программы)** | 2025-2030 годы | |
| **Цели муниципальной программы (комплексной программы)** | Повышение уровня благоустройства качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района | |
| **Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы)** | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| **Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования** | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025-2030 годах за счет всех источников финансирования, из них.:** | **6 000,0** |
| 2025 год | 0,0 |
| 2026 год | 6 000,0 |
| 2027 год | 0,0 |
| 2028 год | 0,0 |
| 2029 год | 0,0 |
| 2030 год | 0,0 |
| **- за счет финансовых средств федерального бюджета, в том числе по годам:** | **0,0** |
| 2025 год | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 |
| 2028 год | 0,0 |
| 2029 год | 0,0 |
| 2030 год | 0,0 |
| **- за счет финансовых средств областного бюджета, в том числе по годам:** | **0,0** |
| 2025 год | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 |
| 2028 год | 0,0 |
| 2029 год | 0,0 |
| 2030 год | 0,0 |
| **- за счет финансовых средств местного бюджета,  в том числе по годам:** | **6 000,0** |
| 2025 год | 0,0 |
| 2026 год | 6 000,0 |
| 2027 год | 0,0 |
| 2028 год | 0,0 |
| 2029 год | 0,0 |
| 2030 год | 0,0 |
| **- за счет финансовых средств иных источников,  в том числе по годам:** | **0,0** |
| 2025 год | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 |
| 2028 год | 0,0 |
| 2029 год | 0,0 |
| 2030 год | 0,0 |
| **Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации** | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/   Показатель 1 «Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году».   1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/   Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» | |
| **Связь с национальными целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области** | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития» / («Развитие городских агломераций»).  2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие».  2.1. Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году: 49 процентов» | |
| Стратегическая цель Белгородского района «Повышение уровня благоустройства качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района». | |

2.

**2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показате**  **ля** | **Признак возраста ния/**  **убыва**  **ния** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя**  **по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответствен**  **ный**  **за достижение показателя** | **Связь с показателя ми национа**  **льных целей** | **Связь**  **с показателями государствен**  **ной программы Белгородской области** |
| значе  ние | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Цель «Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий городских и сельских поселений Белгородского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Формирование современной городской среды на территории Белгородского района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включённых в муниципальную программу (ежегодно накопительным итогом) | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 123 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | Постановл-ение Правитель  кой области  от 28.12.2023 № 815-пп | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструк-туры | Улучшение качества городской среды в  полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём» |
|  | 2. Количество благоустроенных дворовых территорий включённых в муниципальную программу (ежегодно накопительным итогом) | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | Постановл-ение Правитель  кой области  от 28.12.2023 № 815-пп | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструк-туры | Улучшение качества городской среды в  полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём» |
|  | 3. Количество благоустроенных общественных территорий, выключенных  в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Постановл-ение Правитель  кой области  от 28.12.2023 № 815-пп | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструк-туры | Улучшение качества городской среды в  полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём» |
|  | 4. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | МП | Прогрес-сирующий | Проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановл-ение Правитель  кой области  от 28.12.2023 № 815-пп | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструк-туры | Улучшение качества городской среды в  полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём» |
|  | 5.Доля дворовых и общественных территорий населённых пунктов поселений Белгородского района,  благоустроенных с трудовым участием  граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | МП | Прогрес-сирующий | Проценты | 0 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Постановл-ение Правитель  кой области  от 28.12.2023 № 815-пп | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструк-туры | Улучшение качества городской среды в  полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём» |
|  | 6. Доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых  реализуются проекты по созданию  комфортной городской  среды | МП | Прогрес-сирующий | Проценты | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Постановл-ение Правитель  кой области  от 28.12.2023 № 815-пп | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструк-туры | Улучшение качества городской среды в  полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём» |
|  | Количество светоточек  на территории населенных пунктов области | ГП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 33,297 | 2023 | 33,631 | 33,75 | 33,85 | 33,95 | 34,05 | 34,1 | - | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Улучшение качества городской среды  в полтора раза | - |
|  | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий  от фактически предоставленных услуг | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон  от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | - | - |
|  | Количество реализованных проектов  для повышения уровня жизни граждан  в муниципальных образованиях Белгородской области | ГП | Прогрессирующий | Единица | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Решение Муниципального совета Белгородского района от 29.01.2021 г. № 326 «Об инициативных проектах в Белгородском районе»  Решение Муниципального совета Белгородского района от 29.03.2024 г. № 81 «О реализации инициативных проектов  на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Улучшение качества городской среды  в полтора раза | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы**

**(комплексной программы) в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам \*\*** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Цель «Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых  и общественных территорий различного функционального назначения,  включенных  в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 126 |
|  | 2. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных  в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) | МП | % | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 3. Доля дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений  Белгородского района, благоустроенных  с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций  от общего количества дворовых  и общественных территорий, благоустроенных  в ходе реализации муниципальной программы | МП | % | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 80 |
|  | 4. Доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего  количества граждан  в возрасте от 14 лет,  проживающих  в муниципальных  образованиях,  на территории которых  реализуются проекты по созданию  комфортной городской среды | МП | % | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 5. Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового  отдыха | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 |
| 1.1.Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Количество  благоустроенных дворовых  и общественных территорий, включенных  в муниципальную программу | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 |
| 1.1.1.Проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Доля дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений  Белгородскогорайона, благоустроенных  с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых  и общественных территорий,  благоустроенных  в ходе реализации  муниципальной программы | МП | % | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 80 |
|  | 2. Доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории  которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Количество муниципальных программ,включающих мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных  и иных территорий соответствующего функционального назначения  населенных пунктов поселений Белгородского района | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 1 |
|  | 4. Количество благоустроенных дворовых  и общественных территорий различного функционального назначения включенных  в муниципальную программу | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 5. Количество благоустроенных  общественных территорий, включенных  в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 35 |
| 1.1.2. Основное мероприятие: Проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Количество  реализованных проектов  по благоустройству мест массового  отдыха | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 |
| 1.1.3. Основное мероприятие «Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.Количество благоустроенных дворовых  и общественных территорий, включенных  в муниципальную программу  (не входящих  в муниципальный проект) | МП | Еди-ница | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 |

**5. Структура муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов**  **от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района»** | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий»** | | |
| **1.1.1.** | **Проект «Формирование комфортной городской среды»** | | |
| Комитета строительства администрации Белгородского района, комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
|  | Задача 1 **«**Повышение уровня благоустройства качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района» | Ежегодно на территориях городских и сельских населенных пунктов Белгородского района будут:   * улучшены условия жизни граждан в населенных пунктах Белгородского района за счет создания качественных и современных общественных пространств; * приведены в нормативное состояние общественные территории в населенных пунктах территории Белгородского района * улучшено общее социально-экономичекое состояние территории Белгородского района | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района |
| **1.1.2.** | **Основное мероприятие: Проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»** | | |
| Комитета строительства администрации Белгородского района, комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 2.1. | Задача 1 «Реализация проектов «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях городских и сельских поселений будут реализованы социально-значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей городских и сельских поселений | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района в рамках реализации проекта «Решаем вместе» |
| **1.1.3.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения»** | | |
| Комитета строительства администрации Белгородского района, комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
|  | Задача 1 «Создание условий для повышении уровня благоустройства территорий различного функционального назначения Белгородского района» | На территориях городских и сельских поселений будет улучшаться архитектурный облик населенных пунктов, повышая качество городской среды путем обустройства пешеходных маршрутов, создания условий для рекреации и занятия спортом, а также развития инфраструктуры, обслуживающей общественные, дворовые и иные территории | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий различного функциального назначения территории Белгородского района |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы (комплексной программы),**  **структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классифика**  **ции** | **Объем финансового обеспечения**  **по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»всего, в том числе:** | 850 05 03 06.2.03L5763 | 0,0 | 265 566,45 | 0,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 566,45 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 54 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 337,9 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 181 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 380,8 |
| 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 25 673,8 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 673,8 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 4 173,9 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 173,9 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района», в том числе:** | 850 05 03 06.2.03L5763 | 0,0 | 265 566,45 | 0,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 566,45 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 54 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 337,9 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 181 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 380,8 |
| 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 25 673,8 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 673,8 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 4 173,9 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 173,9 |
| **Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 1 к паспорту**  **муниципальной программы «Формирование современной**  **городской среды на территории Белгородского района**  **на 2025-2030 годы»** |

**План реализации муниципального (ведомственного) проекта** **в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответствен**  **ный**  **исполни**  **тель51** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс.руб.)** | **Вид документа**  **и характерстика меропрития (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района»** | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района»** | | | | | | | | | | |
|  | **Проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий | 2025 | 2030 | - | - | Индучный П.Ю. временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района - руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Х | Х | Х | 0,0 | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | результатам государственных экспертиз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Сформирован отчет для мониторинга процесса заключения контрактов» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Письмо |
| **1.2.** | **Проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | 2025 | 2030 | - | - | Индучный П.Ю. временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района - руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Х | Х | Х | 0,0 | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  |  | - | - | Х | Х | Х | Х | Проектно-сметная документация |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Сформирован отчет для мониторинга процесса заключения контрактов» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Письмо |
| **1.3.** | **Проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Организовано благоустройство территорий населенных пунктах на территории Белгородского района» | 2025 | 2030 | - | - | Индучный П.Ю. временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района - руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 2025 | 2030 | - | - | Х | Х | Х | Х | Проектно-сметная документация |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Сформирован отчет для мониторинга процесса заключения контрактов» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.3.5. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.3.6. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.3.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 1.3.8. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 2025 | 2030 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Письмо |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 2 к паспорту**  **муниципальной программы «Формирование**  **современной городской среды**  **на территории Белгородского района**  **на 2025-2030 годы»** |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка**  **на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа “Формирование современной городской среды на етрритории Белгородского района”** | | | | | | |
| 1. | Паспорт  государственной программы | Постановление Правительства Белгородской области | “Об утверждении государственной программы Белгородской области “Формирование современной городской среды на территории Белгородской области” | от 28.12.2023  № 815-пп | Правительство Белгородской области | [belregion.ru›upload/iblock/c7e/…/815-пп.pdf](https://belregion.ru/upload/iblock/c7e/g4b17hnbecuqf1zbgpi24ed4wvi0wqaw/815-%D0%BF%D0%BF.pdf) |
| 2. | Паспорт  муниципальной программы | Постановление администрации Белгородского района | “Об утверждении муниципальной программы Белгородского района “Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы” | от 20.10.2017  № 141 | Администрация Белгородского района | https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru |
| 3. | Паспорт  муниципальной программы | Постановление администрации Белгородского района | О внесение изменений в постановление администрации белгородского района белгородской области от 20.10.2017 г. № 141 “Об утверждении муниципальной программы Белгородского района “Формирование современной городской среды на территории Белгородского района” | от 01.08.2023  № 141 | Администрация Белгородского района | https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru |
| 4. | Паспорт  муниципальной программы | Постановление администрации Белгородского района | О внесение изменений в постановление администрации белгородского района белгородской области от 20.10.2017 г. № 141 “Об утверждении муниципальной программы Белгородского района “Формирование современной городской среды на территории Белгородского района” | от 08.07.2024  № 100 | Администрация Белгородского района | https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru |
| 5. | Паспорт  муниципальной программы | Решение муниципального совета администрации Белгородского района | “О бюджете муниципального района “Белгородский района Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” | от 27.12.2023  № 68 | Администрация Белгородского района | https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru |
| 6. | Паспорт  муниципальной программы | Решение муниципального совета администрации Белгородского района | “О внесении изменений в решение муниципального совета Белгородского района от 27.12.2023 № 68 “О бюджете муниципального района “Белгородский район” Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” | от 19.04.2024  № 96 | Администрация Белгородского района | https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru |
| 7. | Паспорт  муниципальной программы | Постановление администрации Белгородского района | “Об утверждении положения о системе управления муниципальными программами Белгородского района” | от 20.08.2024  № 116 | Администрация Белгородского района | https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru |
| 8. | Паспорт  муниципальной программы | Распоряжение администрации Белгородского района | “Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района” | от 22.08.2024  № 2685 | Администрация Белгородского района | https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт Подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта** | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответсвующего функционального назначения в границах Белгородского района» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| **Куратор муниципального (ведомственного) проекта** | Индучный П.Ю. | Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района - руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | | |
| **Руководитель муниципального (ведомственного) проекта** | Губарева О.Л. | Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | | |
| **Администратор муниципального (ведомственного) проекта** | Щёкина Е.В. | Заместитель начальника управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | | |
| **Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы)** | Хорош А.В. | Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководитель комитета строительства | | |
| **Целевые группы** | Население Белгородского района | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа (комплексная программы) Белгородского района | Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года  № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области». | | |

**2. Показатели Подпрограммы № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципаль-ного (ведомствен-ного) проекта** | **Уровень показа**  **теля** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Информа**  **ционная система** |
| **значе-ние** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.Подпрограмма № 1«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района»** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых  и общественных территорий различного функционального назначения,  включенных  в муниципальную программу | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 123 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | да |  |  |
|  | 2. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных  в муниципальную программу | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | да |  |  |
|  | 3. Доля дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений  Белгородского района, благоустроенных  с трудовым участием граждан, | МП | Прогрес-сирующий | % | 0 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | нет |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | заинтересованных организаций  от общего количества дворовых  и общественных территорий, благоустроенных  в ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего  количества граждан  в возрасте от 14 лет,  проживающих  в муниципальных  образованиях,  на территории которых  реализуются проекты по созданию  комфортной городской среды | МП | Прогрес-сирующий | % | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | нет |  |  |
|  | 5. Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |  |  |
| Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Количество  благоустроенных дворовых и | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | общественных территорий, включенных  в муниципальную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Доля дворовых  и общественных территорий населенных пунктов поселений  Белгородского  района, благоустроенных  с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых  и общественных территорий,  благоустроенных  в ходе реализации  муниципальной программы | МП | Прогрес-сирующий | % | 0 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | нет |  |  |
|  | 2. Доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях, | МП | Прогрес-сирующий | % | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | нет |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | на территории  которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Количество муниципальных программ,включающих мероприятия  по благоуст-ройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных  и иных территорий соответствующего функционального назначения  населенных пунктов поселений Белгородского района | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет |  |  |
|  | 4. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения включенных в муниципальную программу | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | да |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | 5. Количество благоустроенных  общественных территорий, включенных  в муниципальную программу | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | да |  |  |
| Основное мероприятие: Проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Количество  Реализованных проектов  по благоуст-ройству мест массового отдыха | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |  |  |
| Основное мероприятие «Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу  (не входящих в муниципальный проект) | МП | Прогрес-сирующий | Единица | 0 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |  |  |

**4. Мероприятия (результаты) Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ) вместе**  **с наименованием муниципальной программы (комплексной программы)** | **Ед. изм. (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)**  **по годам** | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (резуль тата)** | **Признак «Участие муниципального образова ния Белгородского района»** | **Связь показателя муниципа льного (ведомственного) проекта** |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | Х | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказа ние услуг (выполнение работ) | МП | Х | Х |
| 1.2. | **Описательная часть характеристики мероприятия (результата)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Для развития современной городской среды городских и сельских населенных пунктов будут выполнены мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района. | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы (комплексной программы),**  **структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классифика**  **ции** | **Объем финансового обеспечения**  **по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»всего, в том числе:** | 850 05 03 06.2.03L5763 | 0,0 | 265 566,45 | 0,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 566,45 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 54 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 337,9 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 181 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 380,8 |
| 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 25 673,8 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 673,8 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 4 173,9 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 173,9 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района», в том числе:** | 850 05 03 06.2.03L5763 | 0,0 | 265 566,45 | 0,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 566,45 |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 54 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 337,9 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 181 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 380,8 |
| 3) Средства местного бюджета | 0,0 | 25 673,8 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 673,8 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 4 173,9 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 173,9 |
| **Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального (ведомственного) проекта в \_\_\_\_\_\_\_\_ году (указывается год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)\*\*** | | | | | | | | | | | **На конец (указывается год) года**  **(тыс. рублей)** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | Указывается наименование задачи | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы «Формирование современной городской среды**   
**на территории Белгородского района на 2025-2030 годы»**

Реестр документов, входящих в состав Муниципальной программы представлен в приложении 2 к настоящей Муниципальной программе.