**Об утверждении муниципальной программы Белгородскго района «Формирование современной городской среды на территории**

**Белгородского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области  
от 28 декабря 2023 г. № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды  
на территории Белгородской области», решением Муниципального совета Белгородского района от 26 декабря 2024 г. № 195 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 22 августа 2024 г. № 2685 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района», Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» (далее – муниципальная программа) в новой редакции.
2. Комитету ЖКХ транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.) обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района (Красильников А.Н.) при формировании проекта бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  
   на среднесрочный период предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 г. № 141  
   «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды  
   на 2018-2022 годы», от 10 января 2018 г. № 1, от 22 марта 2018 г. № 40,  
   от 23 июля 2018 г. № 89, от 29 марта 2019 г. № 39 «О внесении изменений  
   в постановление администрации Белгородского района Белгородской области  
   от 20 октября 2017 г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», от 30 августа 2019 г. № 89,  
   от 31 марта 2020 г. № 40, от 3 сентября 2020 г. № 106, от 25 ноября 2020 г.  
   № 130, от 30 марта 2021 г. № 41, от 1 июля 2021 г. № 81, от 22 ноября 2021 г.  
   № 138, от 30 марта 2022 г. № 23, от 22 декабря 2022 г. № 132, от 23 марта 2023 г. № 19, от 27 июня 2023 г. № 123, от 1 августа 2023 г. № 141,  
   от 29 февраля 2024 г. № 29, от 8 июля 2024 года № 100, от 28 октября 2024 г.  
   № 143 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 20 октября 2017 г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района», постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 12 ноября   
   2024 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района», от 7 марта 2025 г. № 55 «О внесении изменений   
   в постановление администрации Белгородского района Белгородской области   
   от 12 ноября 2024 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды   
   на территории», от 18 апреля 2025 г. «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 12 ноября   
   2024 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить  
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Белгородского района** | **Т.П. Круглякова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНА** |
|  | **постановлением администрации** |
|  | **Белгородского района** |
|  | **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_** |

**Муниципальная программа Белгородского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»**

**(далее – муниципальная программа)**

**1. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования**

**современной городской среды на территории Белгородского района**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, зарегистрированного на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, составляет 191,1 тыс. жителей (12,7 % населения Белгородской области), из которых 32 % – городское, 68 % – сельское население. Плотность населения составляет 75 человек на 1 кв. км.

В Белгородском районе расположены 24 поселения, из которых  
3 городских и 21 сельское, включающие в себя 86 населенных пунктов.

В 3 городских и 15 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

Вместе с тем, численность населения превышает 1000 человек  
в 18 населенных пунктах Белгородского района.

На территории Белгородского района расположены 611 многоквартирных домов, ограничивающих 269 дворовых территорий, общей площадью  
871,7 тыс. кв. метра и 102 общественные территории, общей площадью  
991,5 тыс. кв. метра.

На территории населенных пунктов Белгородского района численностью населения свыше 1 000 человек находятся 210 дворовых территорий, площадью 860,5 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 179, что составляет 85,2 %  
и 81 общественная территория, площадью 830,2 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 66,7 %.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех  
без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды  
в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга  
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место  
для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий в границах Белгородского района Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства  
их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Белгородского района численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Белгородского района во всех этапах проведения благоустройства, гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации,  
а также прозрачность и обоснованность решений, принимаемых органами местного самоуправления Белгородского района.

Реализация мероприятий по благоустройству позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей, повысить информированность граждан и заинтересованных  
лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию комфортной городской среды.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,  
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим  
к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий  
и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет, по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ  
и муниципальных программ, использование которых согласовано  
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам, отмостки многоквартирных домов, являющейся частью транзитного пути (тротуара), а также подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и урн; обустройство травма безопасного покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений (высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт и восстановление озеленения; ремонт и (или) устройство системы водоотведения у подъездов многоквартирных домов.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает: оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов, оборудование спортивных площадок, создание автомобильных парковок, озеленение территорий (высадка деревьев и кустарников), ремонт лестниц и пешеходных мостиков, установку систем видеонаблюдения, установку ограждений, а также иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

**1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики  
в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативно-правовыми актами:

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600  
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным  
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309).

Основными приоритетами государственной политики являются формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения  
и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере,  
а также достижение показателей муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области  
от 28 декабря 2023 г. № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды  
на территории Белгородской области» (далее – Программа) – повышению  
в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Указанная цель Программы соответствуют показателю национальной  
цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда  
для жизни», определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;base=LAW&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;n=475991&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;date=27.09.2024) № 309, которая включает следующий целевой показатель: благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий  
и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее  
чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние на социально-экономическое развитие Белгородского района.

В целях достижения показателей социально-экономического развития Белгородского района в рамках муниципальной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Для достижения стратегических целей в рамках реализации муниципальной программы определен приоритет развития Белгородского района до 2030 года – «Сбалансированное пространственное развитие».

Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» предполагает реализацию набора задач, призванных трансформировать действующие региональные политики:

1. Развитие городских агломераций.

2. Комплексное развитие сельских территорий и сельских агломераций.

3. Ускоренное развитие опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

4. Развитие инженерной, транспортной и экологической инфраструктуры.

5. Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

1) ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды  
на территории Белгородского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

2) комплексное решение проблемы окажет положительный эффект  
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического  
вида поселений Белгородского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия  
для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания,  
так и всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований.

Одним из основных стратегических направлений развития Белгородского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство,  
в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципальных образований Белгородского района.

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегией, схемой территориального планирования Белгородского района.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами   
целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района.

1. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
2. повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;
3. реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения;
4. реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования, а также реализация проектов органов территориального общественного самоуправления (ТОС).

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

1. По итогам реализации муниципальной программы будут выполнены следующие мероприятия:
2. реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований ежегодно;
3. организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района;
4. возмещены расходы по гарантированному перечню услуг  
   по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 г.  
   № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Белгородского района;
5. выполнены мероприятия по повышению условий жизни граждан  
   в муниципальных образованиях.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере формирования современной городской среды  
на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области**

В сфере благоустройства городской среды основной задачей муниципального управления является придание нового импульса развитию всех муниципалитетов Белгородского района.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, а также реализация проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для жителей муниципальных образований продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будут благоустраиваться общественные пространства,  
в том числе по инициативным проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться муниципальными образованиями за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне. Комплекс работ будет реализован в рамках муниципальной программы.

Важным вектором повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными муниципалитетами самостоятельно.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Белгородского района. Большое значение уделяется созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения  
в дневное, вечернее и ночное время.

Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться  
в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов   
менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения  
и благоустройства в целом населенных пунктов района невозможно  
без комплексного программно-целевого подхода.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина  
и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников  
или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников  
или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении  
и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения муниципальной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач  
и мероприятий, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития Белгородского района;

носят межотраслевой и межведомственный характер;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей Белгородского района, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие Белгородского района.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется  
за счет решения следующих задач муниципального управления:

Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов.

Сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере формирования современной городской среды являются:

Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств.

Ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств  
в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

Организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды.

Ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения.

Реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородской области за счет бюджетных средств.

возмещение расходов по гарантированному перечню услуг  
по погребению муниципальным образованиям Белгородского района.

Реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Белгородского района, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить  
ряд показателей социально-экономического развития Белгородского района:

экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

демографические (повышение привлекательности мест жительства  
для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей,  
рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения  
с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды  
для маломобильных групп населения и иное).

**Паспорт муниципальной программы Белгородского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор муниципальной программы (комплексной программы)** | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы)** | Щекина Е.В. – заместитель начальника управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района |
| **Период реализации муниципальной программы (комплексной программы)** | 2025 – 2030 годы |
| **Цели муниципальной программы (комплексной программы)** | Повышение уровня благоустройства качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района |
| **Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы)** | Направления (подпрограммы) не выделяются |
| **Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования** | Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1 176 793,30 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, межбюджетных трансфертов из областного бюджета и средств местного бюджета составит 1 176 793,30 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2025 год – 574 090,60 тыс. рублей (план);  2026 год – 93 789,90 тыс. рублей (план);  2027 год – 127 228,20 тыс. рублей (план);  2028 год – 127 228,20 тыс. рублей (план);  2029 год – 127 228,20 тыс. рублей (план);  2030 год – 127 228,20 тыс. рублей (план).  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет внебюджетных источников не запланировано. |
| **Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации** | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель: «Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». |
| **Связь с национальными целями развития Белгородского района/ стратегическими приоритетами Белгородского района** | Стратегическая цель Белгородского района: повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий городских и сельских поселений Белгородского района.  Показатель: количество благоустроенных территорий различного функционального назначения (количество благоустроенных дворовых и общественных территорий) |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро вень показате ля)** | **Приз нак возрас тания/**  **убыва ния** | **Ед. изме рения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь**  **с показателями национальных целей** | **Связь**  **с показателями государствен**  **ной программы Белгородской области** | **Признак «Участие муниципально го района «Белгородский район»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| Цель: Повышение уровня благоустройства качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроен  ных дворовых территорий | МП | П | ед. | – | 2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 2. | Количество благоустроен ных общественных территорий | МП | П | ед. | – | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 3. | Количество благоустроенных территорий различного функционально го назначения | МП | П | ед. | - | 2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 4. | Количество  реализованных проектов  для повышения условий жизни граждан  в городских  и сельских поселениях Белгородского района | МП | П | ед. | 5 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная  и безопасная среда  для жизни»  Показатель:  Благоустройство  не менее 30 тыс. общественных территорий  и реализации  в малых городах  и исторических поселениях  е менее чем  1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 5. | Количество реализованных мероприятий  по развитию территориально  го общественного самоуправления | РП | П | ед. | - | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 6. | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | КПМ | Р | чел. | 6 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Федераль ный закон  от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» | Комитет ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры  администрации Белгородского района | – | – | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 7. | Количество мероприятий по водоснабже  нию  и водоотведению населенных пунктов Белгородского района | КПМ | П | ед. | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 8. | Количество мероприятий по организации наружного освещения  населенных пунктов Белгородского района  (ежегодно накопительным итогом) | ГП, КПМ | П | тыс. ед. | 33,30 | 2023 | 33,63 | 33,75 | 33,85 | 33, 95 | 34,05 | 34,10 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 9. | Количество межбюджет ных трансфертов в части полномочий по благоустрой ству | МП | П | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 10. | Количество муниципаль ных учреждений, для которых выполняются мероприятия по содержанию | МП | П | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2023 № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель:  Благоустройство не менее 30 тыс. общественных территорий и реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | Государствен ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем» |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта 1** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Цель: Повышение уровня благоустройства качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в городских и сельских поселениях Белгородского района | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. | Количество реализованных мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6. | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | МП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Количество мероприятий по водоснабжению  и водоотведению населенных пунктов Белгородскоорайона | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8. | Количество мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородского района (ежегодно накопительным итогом) | МП | тыс. ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,63 |
| 9. | Количество межбюджетных трансфертов в части полномочий по благоустройству | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Количество муниципальных учреждений, для которых выполняются мероприятия по содержанию | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**4. Структура муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории   
Белгородского района»**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых**  **эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект (куратор – Индучный П.Ю.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
|  | Задача 1 «Благоустройство общественных и дворовых территорий» | ежегодно на территориях городских и сельских населенных пунктов Белгородского района будут:  1) улучшены условия жизни граждан в населенных пунктах Белгородского района за счет создания качественных и современных общественных пространств;  2) приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории  в населенных пунктах территории Белгородского района;  3) улучшено общее социально-экономическое состояние территории Белгородского района. | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству дворовых и общественных территорий |
| **2.** | **Муниципальный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящего в национальный проект (куратор – Индучный П.Ю.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 1.1. | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства качества и комфорта территорий различного функционального назначения Белгородского района | Ежегодно на территориях городских и сельских населенных пунктов Белгородского района будут:  1) улучшены условия жизни граждан в населенных пунктах Белгородского района за счет создания качественных и современных общественных пространств;  2 ) приведены в нормативное состояние территории различного функционального назначения в населенных пунктах территории Белгородского района;  3) улучшено общее социально-экономическое состояние территории Белгородского района. | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий различного функционального назначения |
| **3.** | **Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, не входящего в национальный проект (куратор – Индучный П.Ю.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 3.1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях городских и сельских поселений белгородского района будут реализованы социально-значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в городских  и сельских поселениях Белгородского района |
| **4.** | **Ведомственный проект «Территория инициатив» (куратор – Индучный П.Ю.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 4.1. | Задача 1. «Создание условий для реализации мероприятий  по развитию территориального общественного самоуправления» | Выполнение мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления | Количество реализованных мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (куратор – Индучный П.Ю.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 5.1. | Задача 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | Реализация мероприятий по возмещению расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 21 Федерального закона 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство населенных пунктов» (куратор – Индучный П.Ю.** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 6.1 | Задача 1 «Благоустройство населенных пунктов» | Повышение уровня жизни населения Белгородского района в рамках выполнения работ по благоустройству населенных пунктов | Количество мероприятий по водоснабжению  и водоотведению населенных пунктов района  Количество мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородского района  Количество межбюджетных трансфертов в части полномочий по благоустройству |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» (куратор – Индучный П.Ю.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 7.1. | Задача 1 «Благоустройство общественных и дворовых территорий» | Ежегодно на территориях городских и сельских населенных пунктов Белгородского района будут:  1) улучшены условия жизни граждан в населенных пунктах Белгородского района за счет создания качественных и современных общественных пространств;  2) приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории  в населенных пунктах территории Белгородского района;  3) улучшено общее социально-экономическое состояние территории Белгородского района. | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству дворовых и общественных территорий |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (куратор – Индучный П.Ю.)** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 8.1. | Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района | Количество муниципальных учреждений, для которых выполняются мероприятия по содержанию |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»** | **10.0.00.00000** | **574 090,60** | **93 789,90** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **1 176 793,30** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | **574 090,60** | **93 789,90** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **1 176 793,30** |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 45 000,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 130 600,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 129 776,40 | 108,00 | 4 809,60 | 4 809,60 | 4 809,60 | 4 809,60 | 149 122,80 |
| 3) Средства местного бюджета | | 399 314, 20 | 93 681,90 | 101 018,60 | 101 018,60 | 101 018,60 | 101 018,60 | 897 070, |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект** | **850 0503**  **101И455550 200** | **56 776,70** | **0,00** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **180 583,90** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 56 776,70 | 0,00 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 180 583,90 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 45 000,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 130 600,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 2 872,40 | 0,00 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 21 662,80 |
| 3) Средства местного бюджета | | 8 904,30 | 0,00 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 28 321,10 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Муниципальный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект** | **850 0503**  **1020171390 200** | 100 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 |
| 3) Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Муниципальный проект «Решаем вместе», в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект** | **850 0503**  **10202S0301 200**  **850 0503**  **10202S0302 200**  **850 0503**  **10202S0303 200**  **850 0503**  **10202S0304 200**  **850 0503**  **10202S0305 200**  **850 0503**  **10202S0306 200**  **850 0503**  **10202S0307 200**  **850 0503**  **10202S0308 200**  **850 0503**  **10202S0309 200** | **31 045,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 045,30** |
| 1. Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 31 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 045,30 |
| 1.) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| 3.) Средства местного бюджета | | 4 245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245,30 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Ведомственный проект «Территория инициатив»** | **850 0503**  **1030121050 200** | **7 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 900,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 7 900,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,0 |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 7 900,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | **850 0503**  **1040171350 800** | **104,00** | **108,00** | **112,00** | **112,00** | **112,00** | **112,00** | **660,00** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 660,00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 660,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство населенных пунктов»** | **850 0502**  **1040220530 200**  **850 0502**  **1040220530 400**  **850 10402 21340 200**  **850 10402 80150 500** | **215 709,06** | **62 060,90** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **535 943,60** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 215 709,06 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 535 943,60 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 215 709,06 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 535 943,60 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Благоустройство общественных  и дворовых территорий»** | **850 0503**  **1040321390 200**  **861 0503**  **1040321390 800** | **133 431,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 431,70** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 133 431,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 431,70 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 133 431,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 431,70 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **850 0412**  **1040400590 100**  **850 0412**  **1040400590 200**  **850 0412**  **1040400590 800** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **189 726,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726, 00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего   
 в национальный проект (далее – муниципальный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **Формирование комфортной городской среды** | | **Срок**  **реализации проекта** | **01.01.2025** | **31.12.2030** |
| Куратор муниципального проекта 1 | Индучный Павел Юрьевич | | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | |
| Руководитель муниципального проекта 1 | Губарева Оксана Леонидовна | | Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | |
| Администратор муниципального проекта 1 | Щёкина Елена Владимировна | | Заместитель начальника управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | |
| Соисполнители государственной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области | 1. | Муниципальная программа Белгородского района | Формирование современной городской среды на территории Белгородского района | | |
| 1.1. | Государственная программа  Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |

**2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта 1** | **Уровень показа**  **теля** | **Признак возраста**  **ния/**  **убыва ния** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастаю щий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | Количество реализованных программ формирования современной городской среды | МП | П | ед. | - | 2023 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | нет | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

**3**. **Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта 1** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Количество реализованных программ формирования современной городской среды | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1, входящего в национальный проект**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измере-ния  (по ОКЕИ)** | **Базовое**  **значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь   с показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) **«**Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды**»** | - | Единица | - | 2023 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Оказание услуг (выполнение работ) | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) | Показатели муниципального  проекта 1 |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **850 0503**  **101И455550 200** | **56 776,70** | **0,00** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **180 583,90** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 56 776,70 | 0,00 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 180 583,90 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 45 000,0 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 130 600,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 2 872,40 | 0,00 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 21 662,80 |
| 3) Средства местного бюджета | | 8 904,30 | 0,00 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 28 321,10 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия**  **по реализации программ формирования современной городской среды»** | **56 776,70** | **0,00** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **180 583,90** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 56 776,70 | 0,00 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 180 583,90 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 45 000,0 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 130 600,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 2 872,40 | 0,00 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 21 662,80 |
| 3) Средства местного бюджета | | 8 904,30 | 0,00 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 28 321,10 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области   
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации**

**муниципального проекта 1 в 2025 году, входящего в национальный проект**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия ведомственного проекта** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по реализации программ формирования современной городской среды» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 776,70 |

**7. План реализации комплекса муниципального проекта 1, входящего в национальный проект**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответ ствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характе ристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последо ватели** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значе ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»** | **01.01.2025** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **56 776,70** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **56 776,70** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| **К1** | Контрольная точка «Разработка ПСД» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная ПСД |
| **К2** | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Заключенный контракт |
| **К3** | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| **К1** | Контрольная точка «Разработка ПСД» | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная ПСД |
| **К2** | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Заключенный контракт |
| **К3** | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»** | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **30 951,80** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| **К1** | Контрольная точка «Разработка ПСД» | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная ПСД |
| **К2** | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Заключенный контракт |
| **К3** | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»** | **01.01.2028** | **31.12.2028** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **30 951,80** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| **К1** | Контрольная точка «Разработка ПСД» | **01.01.2028** | **31.12.2028** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная ПСД |
| **К2** | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2028** | **31.12.2028** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Заключенный контракт |
| **К3** | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2028** | **31.12.2028** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Отчет |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»** | **01.01.2029** | **31.12.2029** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **30 951,80** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| **К1** | Контрольная точка «Разработка ПСД» | **01.01.2029** | **31.12.2029** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная ПСД |
| **К2** | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2029** | **31.12.2029** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Заключенный контракт |
| **К3** | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2029** | **31.12.2029** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Отчет |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»** | **01.01.2030** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **30 951,80** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| **К1** | Контрольная точка «Разработка ПСД» | **01.01.2030** | **31.12.2030** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная ПСД |
| **К2** | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2030** | **31.12.2030** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Заключенный контракт |
| **К3** | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | **01.01.2030** | **31.12.2030** | **-** | **-** | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | **-** | **-** | **-** | **-** | Отчет |

**Адресный перечень благоустройства дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| **1** | **2** |
| **2025 год** | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Белгородская область, Белгородский район,  п. Майский, ул. Зеленая, д. 2, д. 4 |

**Адресный перечень благоустройства общественных территорий**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** |
| **1** | **2** |
| **2025 год** | |
| 1. | Благоустройство парка «Под Дубом» в п. Дубовое |
| 2. | Благоустройство современной детской игровой и спортивной площадок  по ул. Олимпийская, п. Майский |
| 3. | Благоустройство территории вблизи аллеи «Сиреневый бульвар»,  п. Разумное |

**Паспорт муниципального проекта**

**«Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект**

**(далее – муниципальный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белгородского района** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025** | **Дата окончания:**  **31.12.2030** |
| **Куратор муниципального проекта 2** | Индучный П.Ю. | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | | |
| **Руководитель муниципального проекта 2** | Губарева О.Л. | Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | |
| **Администратор муниципального проекта 2** | Щёкина Е.В. | Заместитель начальника управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | **–** | **–** | | |
| **Целевые группы** | Население Белгородского района | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Формирование современной городской среды на территории Белгородского района | | |
| Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

**2. Показатели муниципального проекта 2**

| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта 2** | **Уровень показа**  **теля** | **Признак возраста**  **ния/**  **убыва ния** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастаю щий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения | МП | П | ед. | 0 | 2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта 1** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения (ежегодно накопительным итогом) | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2, не входящего в национальный проект**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприя тия (резуль тата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя ведомствен ного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционально го назначения» | – | ед. | 0 | 2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполне ние работ) | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) | Показатели муниципально го проекта 2 |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечение по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Муниципальный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект»** | **850 0503**  **1020171390 200** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| **Итого по муниципальному проекту:** | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1. Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1. Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации  
муниципального проекта 2, не входящего в национальный проект в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) муниципального проекта 1** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

**7. План реализации муниципального проекта 2, не входящего в национальный проект**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответ ствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характе ристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последо ватели** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значе ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **01.01.2025** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **100 000,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **100 000,00** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключенние контракта  на выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключенние контракта  на выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключенние контракта  на выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **01.01.2028** | **31.12.2028** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключенние контракта  на выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Отчет |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **01.01.2029** | **31.12.2029** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключенние контракта  на выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Отчет |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий различного функционального назначения»** | **01.01.2030** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Информацион ная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключенние контракта  на выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Отчет |

**Адресный перечень территорий различного функционального назначения**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **№ п/п** | **Адрес территорий различного функционального назначения** |
| **1** | **2** |
| **2025 год** | |
| 1. | с. Нижний Ольшанец – благоустройство центра села |

**Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего   
 в национальный проект (далее – муниципальный проект 3)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **Формирование комфортной городской среды** | | **Срок**  **реализации проекта** | **01.01.2025** | **31.12.2030** |
| Куратор муниципального проекта 3 | Индучный Павел Юрьевич | | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | |
| Руководитель муниципального проекта 3 | Губарева Оксана Леонидовна | | Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | |
| Администратор муниципального проекта 3 | Видищева Елена Геннадиевна | | Начальник отдела по реализации проектов инициативного бюджетирования департамента по развитию городской среды  и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области | 1. | Муниципальная программа Белгородского района | Формирование современной городской среды на территории Белгородского района | | |
| 1.1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |

**2. Показатели муниципального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального**  **проекта 3** | **Уровень показа**  **теля** | **Признак возраста**  **ния/**  **убыва ния** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастаю щий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан  в городских и сельских поселениях Белгородского района | МП | П | ед. | 5 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | нет30 951,8030 951,8030 951,8030 951,80 | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

**3**. **Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта 3** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в городских  и сельских поселениях Белгородского района | МП | ед. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприя тия (резуль тата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя ведомствен ного проекта** |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования» | – | ед. | 0 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Оказание услуг (выполне ние работ) | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) | Показатели муниципально го проекта 3 |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Муниципальный проект «Решаем вместе, в рамках инициативного бюджетирования»** | **850 0503**  **10202S0301 200**  **850 0503**  **10202S0302 200**  **850 0503**  **10202S0303 200**  **850 0503**  **10202S0304 200**  **850 0503**  **10202S0305 200**  **850 0503**  **10202S0306 200**  **850 0503**  **10202S0307 200**  **850 0503**  **10202S0308 200**  **850 0503**  **10202S0309 200** | **31 045,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 045,20** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 31 045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 045,20 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 26 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,0 |
| 3) Средства местного бюджета | | 4 245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245,20 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования»** | **31 045,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 045,20** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 31 045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 045,20 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 26 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,0 |
| 3) Средства местного бюджета | | 4 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245,20 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,   
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия ведомственного проекта** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 045,20 |

**7. План реализации муниципального проекта «Решаем вместе», в рамках инициативного бюджетирования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**   **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта   (в соответствии   с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения   (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **оконча-**  **ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения   (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»** | **01.01.2025** | **31.12.2030** | **-** | **-** | **Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района** – **руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры** | **-** | **-** | **-** | **31 045,20** | **Итоговый отчет   о реализации** |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района** – **руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры** | **-** | **-** | **-** | **31 045,20** | **Итоговый отчет   о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| К4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| **1.2** | **Мероприятия (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | - | - | **Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района** – **руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры** | - | - | - | - | **Итоговый отчет**  **о реализации** |
| К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии   для выполнения работ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| **1.3.** | **Мероприятия (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»** | **01.04.2027** | **01.05.2027** | - | - | **Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района** – **руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры** | - | - | - | - | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии   для выполнения работ» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| **1.4.** | **Мероприятия (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»** | **01.03.2028** | **01.04.2028** | - | - | **Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района** – **руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной** инфраструктуры | - | - | - | - | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии   для выполнения работ» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| **1.5.** | **Мероприятия (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»** | **01.03.2029** | **01.04.2029** | - | - | **Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района** – **руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры** | - | - | - | - | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии   для выполнения работ» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - |  | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| **1.6.** | **Мероприятия (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»** | **01.03.2030** | **01.04.20**30 | - | - | **Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района** – **руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры** | - | - | - | - | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии   для выполнения работ» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | - | - | Индучный П.Ю. – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта  и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | Акты выполненных работ |

**Адресный перечень территорий муниципального проекта «Решаем вместе»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **№ п/п** | **Адрес территорий муниципального проекта «Решаем вместе»** |
| **1** | **2** |
| **2025 год** | |
| 1. | Благоустройство детско-спортивной площадки в районе набережной  р. Топлинка, с. Никольское |
| 2. | Благоустройство спортивной площадки с. Стрелецкое, мкр. «Стрелецкое-59»,  ул. Белгородская |
| 3. | Благоустройство детско-спортивной площадки с. Драгунское, ул. Хапиловка |
| 4. | Устройство тротуарных и пешеходных дорожек с. Ближняя Игуменка,  массив 62.25.1, ул. Возрождения |
| 5. | Благоустройство детской площадки в с. Головино, ул. Центральная |
| 6. | Устройство тротуарных и пешеходных дорожек с. Севрюково, массив 62.25, ул. Яблоневая |
| 7. | Благоустройство спортивной площадки с. Таврово, мкр. «Таврово-9», ул. Солнечная |
| 8. | Устройство тротуарной дорожки п. Комсомольский от ул. Дорожная  до ул. Победы |
| 9. | Благоустройство общественной территории с. Соломино в районе памятника «Братская могила» |

**Паспорт ведомственного проекта «Территория инициатив» (далее – ведомственный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование ведомственного проекта** | **Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белгородского района** | **Срок реализации проекта** | **Дата начала:**  **01.01.2025** | **Дата окончания:**  **31.12.2030** |
| **Куратор ведомственного проекта 1** | Индучный П.Ю. | Заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | | |
| **Руководитель ведомственного проекта 1** | Губарева О.Л. | Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | | |
| **Администратор ведомственного проекта 1** | Ведищева Е.Г. | Начальник отдела по реализации проектов инициативного бюджетирования департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | | |
| **Соисполнители муниципальной программы** | – | – | | |
| **Целевые группы** | Население Белгородской области | | | |
| **Связь с государственными программами Белгородской области** | Муниципальная программа Белгородского района | Формирование современной городской среды на территории Белгородского района | | |
| Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

**2. \*Показатели ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственно го проекта 1** | **Уровень показа**  **теля** | **Признак возраста**  **ния/**  **убыва ния** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | \*\*Количество реализованных  мероприятий  по развитию территориального общественного самоуправления» | РП | П | ед. | 0 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | нет | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

\* Прогнозные значение целевых показателей ведомственного проекта ориентировано на выделение бюджетных ассигнований на реализацию заявленного мероприятия.

\*\* Количественный показатель может корректироваться в течение года, в зависимости от благоустройства территорий ТОС.

**3. \*Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта 1** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | \*\*Количество реализованных  мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления» | РП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

\* Прогнозные значение целевых показателей ведомственного проекта ориентировано на выделение бюджетных ассигнований на реализацию заявленного мероприятия.

\*\* Количественный показатель может корректироваться в течение года, в зависимости от благоустройства территорий ТОС.

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Ед. изм.**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** | **Связь показателя ведомствен**  **ного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по развитию территориального общественного самоуправления» | – | ед. | 0 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Оказание услуг (выполнение работ) | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) | Показатель ведомствен  ного проекта 1 |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечение по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Ведомственный проект «Территория инициатив»** | **850 0503**  **1030121050 500** | **5 402,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 402,90** |
| **Итого по ведомственному проекту:** | | **5 402,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 402,90** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 5 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,90 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 5 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,90 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **5 402,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 402,90** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 5 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,90 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 5 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,90 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области   
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации   
ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Мероприятия ведомственного проекта** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,90 |

**7. План реализации ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответ ствии с ФИАС)** | **Мощность**  **объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характе ристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча ние** | **предшест венники** | **последо ватели** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значе ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2025** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **5 402,90** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| **1.1.** | **«Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **5 402,90** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Акты выполненных работ |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Акты выполненных работ |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Акты выполненных работ |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2028** | **31.12.2028** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Акты выполненных работ |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2029** | **31.12.2029** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Акты выполненных работ |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2030** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | – | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | –– | Акты выполненных работ |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородского района | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.) |
| Связь с государственной программой | Муниципальная программа Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по возмещению расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 21 Федерального закона 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Р | КПМ | чел. | 6 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Р | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе**  **с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень меропри**  **ятия** | **Признак «Участие муниципально го образования»** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | – | чел. | - | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | КП | да (территории городских и сельских поселений) | Показатель 1.1. комплексов процессных мероприятий |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | **850 0503**  **1040171350 800** | **104,00** | **108,00** | **112,00** | **112,0** | **112,0** | **112,0** | **660,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 660,00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 660,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | **104,00** | **108,00** | **112,00** | **112,00** | **112,00** | **112,00** | **660,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 660,00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 660,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации   
ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Мероприятия ведомственного проекта 1** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,0 |

**7. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат), контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа, характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 1 квартале 2025 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению во 2 квартале 2025 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале 2025 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 3 квартале 2025 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 4 квартале 2025 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.2.** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2026 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 1 квартале 2026 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2026 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению во 2 квартале 2026 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале 2026 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 3 квартале 2026 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2026 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 4 квартале 2026 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2026 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.3** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2027 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 1 квартале 2027 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2027 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению во 2 квартале 2027 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале 2027 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 3 квартале 2027 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2027 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7. | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 4 квартале 2027 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2027 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.4** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2028 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 1 квартале 2028 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2028 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению во 2 квартале 2028 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале 2028 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 3 квартале 2028 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2028 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 4 квартале 2028 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2028 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.5** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2029 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 1 квартале 2029 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2029 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению во 2 квартале 2029 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале 2029 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 3 квартале 2029 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2029 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 4 квартале 2029 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2029 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.6** | **Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2030 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 1 квартале 2030 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2030 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению во 2 квартале 2030 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале 2030 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 3 квартале 2030 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2030 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление заявки в министерство ЖКХ Белгородской области на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 4 квартале 2030 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2030 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 2  
«Благоустройство населенных пунктов» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородского района | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Благоустройство населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество мероприятий  по водоснабжению  и водоотведению населенных пунктов Белгородского  района | П | КПМ | ед. | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | нет | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.2. | Мероприятия по организации наружного освещения населенных пунктов района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество мероприятий  по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородского района  (количество светоточек)  (ежегодно накопительным итогом) | П | ГП, КПМ | тыс. ед. | 33,30 | 2023 | 33,63 | 33,75 | 33,85 | 33, 95 | 34,05 | 34,10 | да  (в течение года) | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |
| 1.3. | Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов в части полномочий по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Количество межбюджетных трансфертовв части полномочий по благоустройству | П | МП | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Благоустройство населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество мероприятий по водоснабжению  и водоотведению населенных пунктов Белгородскогорайона | П | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1.2. | Мероприятия по организации наружного освещения населенных пунктов района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородского района  (количество светоточек)  (ежегодно накопительным итогом) | П | тыс. ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,63 |
| 1.3. | Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов в части полномочий по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество межбюджетных трансфертов в части полномочий по благоустройству | П | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе**  **с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень меропри**  **ятия** | **Признак «Участие муниципально го образования»** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Благоустройство населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по водоснабжению  и водоотведению населенных пунктов Белгородского района | – | ед. | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Оказание услуг (выполнение работ) | КП | да (территории городских и сельских поселений) | Показатель 1.1.1 комплексов процессных мероприятий |
| 1.2. | Мероприятия по организации наружного освещения населенных пунктов района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района»  (количество населенных пунктов) | – | ед. | 23 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Оказание услуг (выполнение работ) | КП | да (территории городских и сельских поселений) | Показатель 1.2.1 комплексов процессных мероприятий |
| 1.3. | Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов в части полномочий по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий  по благоустройству» | – | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | КП | да (территории городских и сельских поселений) | Показатель 1.3.1 комплексов процессных мероприятий |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство населенных пунктов»** | **850 0502**  **1040220530 200**  **850 0502**  **1040220530 400**  **850 10402 21340 200**  **850 10402 80150 500** | **215 709,06** | **62 060,90** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **535 943,60** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 215 709,06 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | **535 943,60** |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 215 709,06 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | **535 943,60** |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по благоустройству населенных пунктов»** | **215 709,06** | **62 060,90** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **535 943,60** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 215 709,06 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 535 943,60 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 215 709,06 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 535 943,60 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплексов процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)\*** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по водоснабжению  и водоотведению населенных пунктов Белгородского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 580,00 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 674,30 |

\* Мероприятия включенные в Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 реализуются   
 в рамках финансирования согласно мероприятию «Выполнены работы по благоустройству населенных пунктов»

**7. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат), контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа, характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия  по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Белгородского района»** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия  по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Белгородского районав 2025 году реализации»** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания» в 1 полугодии 2025 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» в 1 полугодии 2025 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания во 2 полугодии 2025 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» во 2 полугодии 2025 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия  по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Белгородского района» в 2026 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания» в 1 полугодии 2026 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» в 1 полугодии 2026 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания во 2 полугодии 2026 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» во 2 полугодии 2026 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия  по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Белгородского районав» 2027 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания» в 1 полугодии 2027 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» в 1 полугодии 2027 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания во 2 полугодии 2027 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» во 2 полугодии 2027 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия  по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Белгородского районав» 2028 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания» в 1 полугодии 2028 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» в 1 полугодии 2028 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания во 2 полугодии 2028 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» во 2 полугодии 2028 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия  по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Белгородского районав» 2029 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания» в 1 полугодии 2029 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» в 1 полугодии 2029 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания во 2 полугодии 2029 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» во 2 полугодии 2029 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия  по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Белгородского районав» 2030 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания» в 1 полугодии 2030 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К2 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» в 1 полугодии 2030 года | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Сбор информации об аварийных объектах ВКХ, требующих выполнения аварийно-технического обслуживания во 2 полугодии 2030 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Проведение работ согласно утвержденному плану по аварийно-техническому обслуживанию объектов ВКХ» во 2 полугодии 2030 года | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2** | **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района»** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| **2.1.** | **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района» в 2025 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на организацию наружного освещения | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2025 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2025 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале 2025 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств во 2 квартале 2025 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2025 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2025 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2025 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К9 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2025 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.2.** | **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района» в 2026 году реализации** | **31.12** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на организацию наружного освещения | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктур | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2026 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2026 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале 2026 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств во 2 квартале 2026 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2026 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2026 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2026 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К9 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2026 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.3.** | **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района» в 2027 году реализации** | **31.12** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на организацию наружного освещения» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2027 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2027 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале 2027 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств во 2 квартале 2027 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2027 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2027 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2027 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К9 | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2027 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.4.** | **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района» в 2028 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на организацию наружного освещения | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2028 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2028 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале 2028 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств во 2 квартале 2028 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2028 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2028 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2028 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К9 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2028 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.5.** | **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района» в 2029 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на организацию наружного освещения | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2029 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2029 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале 2029 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств во 2 квартале 2029 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2029 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2029 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2029 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К9 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2029 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.6.** | **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородского района» в 2030 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на организацию наружного освещения | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2030 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К3 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2030 года» | 31.03. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К4 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале 2030 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К5 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств во 2 квартале 2030 года» | 30.06. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К6 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2030 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К7 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2030 года» | 30.09. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К8 | Контрольная точка «Предоставление администрациями городских и сельских поселений заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2030 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| К9 | Контрольная точка «Предоставление субсидии бюджетам городских, сельских поселений в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2030 года» | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **3** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству»** | **30.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| **3.1** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству»**  **в 2025 году реализации** | **30.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Отчет** |
| К1 | Контрольная точка «Освоение предоставленной межбюджетных трансфертов на осуществление деятельности по благоустройству» в 2025 году реализации | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **3.2** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству»**  **в 2026 году реализации** | **30.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Отчет** |
| К1 | Контрольная точка «Освоение предоставленной межбюджетных трансфертов на осуществление деятельности по благоустройству» в 2026 году реализации | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **3.3** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству»**  **в 2027 году реализации** | **30.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Отчет** |
| К1 | Контрольная точка «Освоение предоставленной межбюджетных трансфертов на осуществление деятельности по благоустройству» в 2027 году реализации | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **3.4** | **Мероприятие (результат)«Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству»**  **в 2028 году реализации** | **30.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Отчет** |
| К1 | Контрольная точка «Освоение предоставленной межбюджетных трансфертов на осуществление деятельности по благоустройству» в 2028 году реализации | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **3.5** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству»**  **в 2029 году реализации** | **30.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Отчет** |
| К1 | Контрольная точка «Освоение предоставленной межбюджетных трансфертов на осуществление деятельности по благоустройству» в 2029 году реализации | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **3.6** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты в части полномочий по благоустройству»**  **в 2030 году реализации** | **30.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Отчет** |
| К1 | Контрольная точка «Освоение предоставленной межбюджетных трансфертов на осуществление деятельности по благоустройству» в 2030 году реализации | 30.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |

**6**

**Паспорт комплекса процессных мероприятий  
«Благоустройство общественных и дворовых территорий» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородского района | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Благоустройство общественных и дворовых территорий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по благоустройству общественных и дворовых территорий населенных пунктов Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий | П | МП | ед. | – | 2023 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | да  (в течение года) | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

**3. Помесячный план достижения показателей комплексов процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Благоустройство общественных и дворовых территорий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по благоустройству общественных и дворовых территорий населенных пунктов Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных общественных  и дворовых территорий | П | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе**  **с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень меропри**  **ятия** | **Признак «Участие муниципально го образования»** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Благоустройство общественных и дворовых территорий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по благоустройству общественных и дворовых территорий населенных пунктов Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по благоустройству общественных  и дворовых территорий» | – | ед. | – | 2023 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | КП | да (территории городских и сельских поселений) | Показатель 1.1.1 комплексов процессных мероприятий |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»** | **850 0503**  **1040221340 200**  **850 0503**  **1040280150 500**  **850 0502**  **1040220530 200** | **133 431,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 431,67** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 133 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 431,67 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 133 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 431,67 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий»** | **133 431,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 431,67** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 133 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 431,67 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 133 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 431,67 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплексов процессных   
мероприятий 3 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 431,67 |

**7. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат), контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа, характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству дворовых территорий»** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству дворовых территорий» в 2025 году реализации** | **31.12.** | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству дворовых территорий» в 2026 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству дворовых территорий» в 2027 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству дворовых территорий» в 2028 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству дворовых территорий» в 2029 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству дворовых территорий» в 2030 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству общественных территорий»** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| **2.1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству общественных территорий» в 2025 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.2.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству общественных территорий» в 2026 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.3.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству общественных территорий» в 2027 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.4.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству общественных территорий» в 2028 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.5.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству общественных территорий» в 2029 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **2.6.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы**  **по благоустройству общественных территорий» в 2030 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка**  **о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Разработка ПСД» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Разработанная ПСД |
| К2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Заключенный контракт |
| К3 | Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |

**Адресный перечень общественных и дворовых территорий населенных пунктов Белгородского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **№ п/п** | **Адрес территорий различного функционального назначения** |
| **1** | **2** |
| **2025 год** | |
| 1. | Благоустройство территории за границами объекта: «Строительство школы на 750 мест в мкр. «Стрелецкое-23», с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» |
| 2. | Благоустройство территории за границами объекта: «Строительство средней образовательной школы на 1500 мест в мкр. «Центральный», п. Северный Белгородского района |
| 3. | Благоустройство парковочных мест, расположенных по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородского района | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий 4** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество муниципальных учреждений, для которых выполняются мероприятия по содержанию | П | МП | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | да  (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района) |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий 4** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество муниципальных учреждений, для которых выполняются мероприятия по содержанию | П | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе**  **с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень меропри**  **ятия** | **Признак «Участие муниципально го образования»** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения» | – | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | КП | да (территории городских и сельских поселений) | Показатель 1.1.1 комплексов процессных мероприятий |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **850 0412 1040400590 100**  **850 0412 1040400590 200**  **850 0412 1040400590 800** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **189 726,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726,00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказана услуга) муниципальных учреждений Белгородского района»** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **189 726,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726,00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ти бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплексов процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность по содержанию муниципального учреждения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 621,00 |

**7. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат), контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа, характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения»** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения» в 2025 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Выполнены работы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, обеспечению выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения» в 2026 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Выполнены работы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, обеспечению выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения» в 2027 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Выполнены работы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, обеспечению выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения» в 2028 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Выполнены работы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, обеспечению выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения» в 2029 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Выполнены работы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, обеспечению выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность  по содержанию муниципального учреждения» в 2030 году реализации** | **31.12.** | **Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры** | **Информационная справка о реализации мероприятия** |
| К1 | Контрольная точка «Выполнены работы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, обеспечению выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» | 31.12. | Индучный П.Ю., заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | Отчет |