**О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 12 ноября 2024 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области  
от 28 декабря 2023 г. № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды  
на территории Белгородской области», решением Муниципального совета Белгородского района от 26 декабря 2024 г. № 195 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 116 «Об утверждении Положения   
о системе управления муниципальными программами Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области   
от 22 августа 2024 г. № 2685 «Об утверждении Методических рекомендаций   
по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района», Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 12 ноября 2024 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» (далее – муниципальная программа), утвержденную п. 1 постановления:

1.1.1. В паспорте муниципальной программы: пункт «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования» раздела 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации, в том числе  по источникам финансирования** | Объем финансирования муниципальной программы  в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1 177 191,80 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы  в 2025 – 2030 годах за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, межбюджетных трансфертов из областного бюджета и средств местного бюджета составит 1 177 191,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 574 489,11 тыс. рублей (план);  2026 год – 93 789, 90 тыс. рублей (план);  2027 год – 127 228,20 тыс. рублей (план);  2028 год – 127 228,20 тыс. рублей (прогноз);  2029 год – 127 228,20 тыс. рублей (прогноз);  2030 год – 127 228,20 тыс. рублей (прогноз).  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет внебюджетных источников  не запланировано. |

1.1.2. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В ведомственный проект «Территория инициатив» (далее – ведомственный проект – 1) внести следующие изменения:

1.2.1. Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1» паспорта ведомственного проекта 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.3. Раздел 7 «План реализации ведомственного проекта 1» изложить   
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3. В комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» (далее – комплекс процессных мероприятий - 3) внести следующие изменения:

1.3.1. Раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3» паспорта комплекса процессных мероприятий 3 изложить   
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.3.2. Раздел. 6 «Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году» паспорта комплекса процессных мероприятий 3 изложить в новой редакции согласно приложению   
№ 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить  
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Белгородского района** | **Т.П. Круглякова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**  **к постановлению администрации**  **Белгородского района**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_** |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района»** | **10.0.00.00000** | **574 489,11** | **93 789,90** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **1 177 191,80** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | **574 489,11** | **93 789,90** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **127 228,20** | **1 177 191,80** |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 45 000,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 130 600,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 129 776,40 | 108,00 | 4 809,60 | 4 809,60 | 4 809,60 | 4 809,60 | 149 122,80 |
| 3) Средства местного бюджета | | 399 712,71 | 93 681,90 | 101 018,60 | 101 018,60 | 101 018,60 | 101 018,60 | 897 469,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект** | **850 0503**  **101И455550 200** | **56 776,70** | **0,00** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **30 951,80** | **180 583,90** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 56 776,70 | 0,00 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 30 951,80 | 180 583,90 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 45 000,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 130 600,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 2 872,40 | 0,00 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 4 697,60 | 21 662,80 |
| 3) Средства местного бюджета | | 8 904,30 | 0,00 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 4 854,20 | 28 321,10 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Муниципальный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект** | **850 0503**  **1020171390 200** | 100 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,0** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 |
| 3) Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Муниципальный проект «Решаем вместе», в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект** | **850 0503**  **10202S0301 200**  **850 0503**  **10202S0302 200**  **850 0503**  **10202S0303 200**  **850 0503**  **10202S0304 200**  **850 0503**  **10202S0305 200**  **850 0503**  **10202S0306 200**  **850 0503**  **10202S0307 200**  **850 0503**  **10202S0308 200**  **850 0503**  **10202S0309 200** | **31 045,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 045,30** |
| 1. Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 31 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 045,30 |
| 1.) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| 3.) Средства местного бюджета | | 4 245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245,30 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Ведомственный проект «Территория инициатив»** | **850 0503**  **1030121050 200** | **5 402,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 402,87** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 5 402,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,87 |
| 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 5 402,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,87 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | **850 0503**  **1040171350 800** | **104,00** | **108,00** | **112,00** | **112,00** | **112,00** | **112,00** | **660,00** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 660,00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 660,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство населенных пунктов»** | **850 0502**  **1040220530 200**  **850 0502**  **1040220530 400**  **850 10402 21340 200**  **850 10402 80150 500** | **215 773,00** | **62 060,90** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **64 543,40** | **536 007,50** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 215 773,00 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 536 007,50 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 215 773,00 | 62 060,90 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 64 543,40 | 536 007,50 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Благоустройство общественных  и дворовых территорий»** | **850 0503**  **1040321390 200**  **861 0503**  **1040321390 800** | **133 766,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 766,24** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 133 766,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 766,24 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 133 766,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 766,24 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **850 0412**  **1040400590 100**  **850 0412**  **1040400590 200**  **850 0412**  **1040400590 800** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **31 621,00** | **189 726,00** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего),  из них: | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726, 00 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 189 726,00 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2**  **к постановлению администрации**  **Белгородского района**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_** |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечение по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Ведомственный проект «Территория инициатив»** | **850 0503**  **1030121050 200** | **5 402,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 402,87** |
| **Итого по ведомственному проекту:** | | **5 402,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 402,87** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 5 402,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,87 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 5 402,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,87 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **5 402,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 402,87** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 5 402,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,87 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 5 402,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,87 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 3**  **к постановлению администрации**  **Белгородского района**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_** |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области   
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации   
ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Мероприятия ведомственного проекта** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,87 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 4**  **к постановлению администрации**  **Белгородского района**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_** |

**7. План реализации ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответ ствии с ФИАС)** | **Мощность**  **объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характе ристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча ние** | **предшест венники** | **последо ватели** | **ед. изм. (по ОКЕИ)** | **значе ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2025** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **5 402,87** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| **1.1.** | **«Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **5 402,87** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 5 402,87 | Акты выполненных работ |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Акты выполненных работ |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Акты выполненных работ |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2028** | **31.12.2028** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Акты выполненных работ |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2029** | **31.12.2029** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Акты выполненных работ |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления»** | **01.01.2030** | **31.12.2030** | **–** | **–** | **Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района** | **–** | **–** | **–** | **0,00** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| К1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Соглашение |
| К2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Проектно-сметная документация |
| К3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Муниципальный контракт |
| К4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | – | – | Индучный Павел Юрьевич – заместитель главы администрации района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района | – | – | – | 0,00 | Акты выполненных работ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 5**  **к постановлению администрации**  **Белгородского района**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_** |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»** | **850 0503**  **1040321390 200**  **861 0503 1040321390 800** | **133 766,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 766,24** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 133 766,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 766,24 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 133 766,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 766,24 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий»** | **133 766,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133 766,24** |
| Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | | 133 766,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 766,24 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Средства местного бюджета | | 133 766,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 766,24 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 6**  **к постановлению администрации**  **Белгородского района**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_** |

**6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплексов процессных   
мероприятий 3 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 766,24 |