**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка исполнения муниципального контракта от 18.01.2023 № 217 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МОУ «Хохловская СОШ им. В.С. Адонкина» в с. Хохлово Белгородского района**»

Контрольно-счётной комиссией Белгородского района на основании обращения прокуратуры Белгородского района от 15.03.2024 года № 1р-24, п. 2.18 Плана работы Контрольно-счетной комиссии Белгородского района на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения муниципального контракта от 18.01.2023 № 217 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МОУ «Хохловская СОШ им. В.С. Адонкина» в с. Хохлово Белгородского района» в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» (далее - Учреждение).

Выполнение работ по капитальному ремонту производилось на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МОУ «Хохловская СОШ им. В.С. Адонкина» в с. Хохлово Белгородского района» между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и Обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙПЛЮС» заключен муниципальный контракт от 18.01.2023 № 217 на сумму 200 419,14 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 20.12.2023 года.

Работы по капитальному ремонту МОУ «Хохловская СОШ им. В.С. Адонкина» в с. Хохлово Белгородского района» выполнены без нарушения сроков.

По итогам контрольного мероприятия в адрес директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области»», управления образования администрации Белгородского района направлены представления по устранению выявленных нарушений и недостатков.