**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка исполнения муниципального контракта от 23.10.2023 № 129/23/0000033102205468230000750 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт подъездной дороги к госпиталю в с. Беловское Белгородского района Белгородской области»**

Контрольно-счётной комиссией Белгородского района на основании обращения прокуратуры Белгородского района от 15.03.2024 года № 1р-24, п. 2.17 Плана работы Контрольно-счетной комиссии Белгородского района на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения муниципального контракта от 23.10.2023 № 129/23/0000033102205468230000750 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт подъездной дороги к госпиталю в с. Беловское Белгородского района Белгородской области» (далее - Учреждение).

Ремонт подъездной дороги производился на основании проектно-сметной документации, разработанной МКУ «УКС Белгородского района», получившей положительное заключение экспертизы.

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт подъездной дороги к госпиталю в с. Беловское Белгородского района Белгородской области» между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Автодорстрой-Подрядчик» заключен муниципальный контракт от 23.10.2023 № 129/23/0000033102205468230000750 на сумму 21 970,18 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 15.12.2023 года.

Работы по ремонту подъездной дороги к госпиталю в с. Беловское Белгородского района Белгородской области выполнены в полном объеме без нарушения сроков.

По итогам контрольного мероприятия в адрес директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области»» направлено представление по устранению выявленных нарушений и недостатков.