**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия «Анализ реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» за 10 месяцев 2022 года.**

Контрольно-счётной комиссией Белгородского района в соответствии с п.2.8 плана работы Контрольно-счётной комиссией Белгородского района на 2022 год, проведено плановое контрольное мероприятие «Анализ реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» за 10 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белгородского района» утверждена постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20.10.2017 № 141(в редакции от 30.03.2022 № 23).

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год на реализацию муниципальной программы составил в сумме **194 408,**1 тыс. рублей на благоустройство 29 территорий.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2022 года составило 141 013,9 тыс. рублей, или 72,5 % от утвержденных бюджетных назначений (194 408,1 тыс. рублей).

Заключено 39 муниципальных контрактов на благоустройство 8 дворовых территорий и 21 общественной территории, на сумму 192 288,6 тыс. рублей, выполнение работ составило в сумме 118 608,1 тыс. рублей или 61,7 %.

По итогам проверки в адрес заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района направленно представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.