Утверждаю:
Заместитель главы администрации района - руководитель комитета ЖКХ, транспорта
и инженерной инфраструктуры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Власов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района
за 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» |
| Ответственный исполнитель: | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района |
| Дата формирования отчета: | 19.01.2023 года |

**ФОРМЫ**

**представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Ста-тус мероприятия** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Фактический срок реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию муниципальной программы** | **Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг** |
| **дата начала** | **дата окончания** | **дата начала** | **дата окончания** | **план, тыс. рублей** | **Кассовый план, тыс. рублей** | **кассовый расход, тыс. рублей** | **отклонение от плана, %** | **отклонение от кассового плана, %** | **заключено, тыс. рублей** | **оплачено, тыс. рублей** | **откло-нение, %,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе «Совершенство-вание и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, администрации городских и сельских поселений, МБУ «ОКС Белгородского района», Управление образования администрации Белгородского района | Х | Х | Х | Х | Х | 386 247,3 | 382 373,1 | 382 373,1 | 1,0 | 0 | 386 247,3 | 382 373,1 | 1,0 |
| 1 | Подпрограмма 1«Совершенство-вание и развитие дорожной сети Белгородского района» | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ «ОКС Белгородского района»,  | Х | Х | Х | Х | Х | 296 958,7 | 293 092,6 | 293 092,6 | 1,3 | 0,0 | 296 958,7 | 293 092,6 | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Управление образования администрации Белгородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Белгородского района, администрации городских и сельских поселений, Управление образования администрации Белгородского района | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 151 146,7 | 147 280,5 | 147 280,5 | 2,5 | 0,0 | 151 146,6 | 147 280,5 | 2,50 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий» | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18 468,1 | 17 129,2 | 17 129,2 | 7,2 | 0,0 | 18 468,1 | 17 129,2 | 7,2 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 905,2 | 5 568,0 | 5 568,0 | 5,7 | 0,0 | 5 905,2 | 5 568,0 | 5,7 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Субсидии на строительство (реконструкцию)автомобильных дорог местного значения | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Межбюджет-ные трансферты на выполнение части полномочий на осуществление дорожной деятельности» | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 83 223,8 | 83 223,8 | 83 223,8 | 0 | 0,0 | 83 223,8 | 83 223,8 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Межбюджет-ные трансферты на осуществление дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети» | Администрация Белгородского района | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 43 549,6 | 41 359,5 | 41 359,5 | 5,0 | 0,0 | 43 549,6 | 41 359,5 | 5,0 |
| 1.1.6. | Мероприятия «софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог местного значения (местный бюджет) | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть» | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 145 812,0 | 145 812,0 | 145 812,0 | 100,0 | 0,0 | 145 812,0 | 145 812,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 145 812,0 | 145 812,0 | 145 812,0 | 100,0 | 0,0 | 145 812,0 | 145 812,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, администрации городских и сельских поселений, МБУ «ОКС Белгородского района» | Х | Х | Х | Х | Х | 84 236,7 | 84 236,7 | 84236,7 | 0 | 0 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильныхдорог общего пользования» | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспортаи инженерной инфраструктуры, администрации городских и сельских поселений, МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 84 236,7 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 | 0 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 773,4 | 10 773,4 | 10 773,4 | 0 | 0,0 | 10 773,4 | 10 773,4 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 67 976,0 | 67 976,0 | 67 976,0 | 0 | 0 | 67 976,0 | 67 976,0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» | МБУ «ОКС Белгородского района» | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 487,3 | 5 487,3 | 5 487,3 | 0 | 0 | 5 487,3 | 5 487,3 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | Администрация Белгородского района | Х | Х | Х | Х | Х | 5 051,9 | 5 043,9 | 5 043,9 | 0,16 | 0 | 5 051, 9 | 5 043,9 | 0,16 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам» | Администрация Белгородского района | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 043,8 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0 | 0 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам» | Администрация Белгородского района | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 5 043,8 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0 | 0 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Администрация Белгородского района | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Администрация Белгородского района | реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за
2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Вид целевого показа-теля** | **Ед.изм.** | **Значение целевого показателя**  | **Обоснование отклонения фактического от планового значения**  |
| **Базовый период (факт)** | **Отчетный период** |
| **план** | **факт** | **отклонение, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | прогрессирующийП | км | 24,4 | 39,8 | 24,4 | 61,3 | В связи с уменьшением лимита финансирования |
| 2 | Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | прогрессирующийП | км | 0,7 | 2,6 | 0,0 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| 3 | Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований | прогрессирующийП | км | 12,1 | 28,9 | 12,3 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| 4 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | прогрессирующийП | км | 71,7 | 81,0 | 10,763 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| 5 | Количествоотремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | прогрессирующийП | ед. | 2 | 1 | 0 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| 6 | \*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед. | ПрогрессирующийП | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | Работы выполнены |
| 7 | Количество маршрутов,предоставляющих право льготного проезда | ПрогрессирующийП | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | Работы выполнены |
| 8 | Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам  | ПрогрессирующийП | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | НПА подготовлен |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района» |
| 1.1. | \* Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | прогрессирующийП | км | 24,4 | 39,8 | 24,4 | 61,3 | В связи с уменьшением лимита финансирования |
| 1.2.  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | прогрессирующийП | км | 0,7 | 2,6 | 0,0 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| 1.3. | Протяженностьтротуаров, доведенных до нормативных требований | прогрессирующийП | км | 12,1 | 28,9 | 12,3 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог подпрограммы 1 Основное мероприятие 1.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ПрогрессирующийП | км | 3,1 | 5,8 | 5,8 | 100 | - |
| Мероприятие 1.2. Строительство тротуаров |
|  | Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований | прогрессирующийП | км | 12,1 | 28,9 | 12,3 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| Мероприятие 1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети |
|  | Количество сельских поселений, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения за счет получения субсидий на осуществление части полномочий | прогре ссирующийП | ед. | 21 | 21 | 21 | 100 | Работы выполнены 100 % |
| Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений подпрограммы 1.Мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования |
|  | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | прогрессирующийП | км | - | 9,0 | 0,0 | 1000 | Смотрите пояснительную записку |
|  | Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км | прогрессирующийП | км | 0,7 | 6,4 | 0,0 | 100 | Работы по строительству автодорог не запланированы |
| Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть» |
| 1.1.1. | 2 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | прогрессирующийП | км | 21,3 | 34,0 | 23,4 | 68,8 | В связи с уменьшением лимита финансирования. |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» |
| 2.1. | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | прогрессирующийП | км | 71,7 | 81,0 | 10,763 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| 2.2. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | прогрессирующийП | ед. | 2 | 1 | 0 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| Задача 4. Доведение технического и эксплуатационного состояния дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований подпрограммы 2Задача 5. Восстановительный ремонт и (или) устройство дополнительных гостевых парковочных мест автотранспортных средств, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, подпрограммы 2Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, дворовых проездов, и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта |
|  | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | прогрессирующийП | км | 71,1 | 81,0 | 10,763 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
|  | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | прогрессирующийП | ед. | 2 | 1 | 0 | 100 | Смотрите пояснительную записку |
| Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |
| 3.1. | \*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед. | ПрогрессирующийП | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | Работы выполнены 100 % |
| 3.2. | Количество маршрутов,предоставляющих право льготного проезда | ПрогрессирующийП | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | Работы выполнены 100 % |
| 3.3. | Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам | ПрогрессирующийП | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | НПА подготовлен |
| Задача 3. Удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в перевозке пассажиров по межмуниципальным пригородным маршрутам подпрограммы 3Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»» |
|  | \*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед. | ПрогрессирующийП | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | Работы выполнены 100 % |
| Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам» |
|  | Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам | ПрогрессирующийП | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  Работы выполнены 100 % |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель,****соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы на реализацию муниципальной программы** |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **план, тыс. рублей** | **кассовый план, тыс. рублей** | **кассовый расход, тыс. рублей** | **отклонение от плана, %** | **отклонение от кассового плана, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» | всего, в том числе: | 850 | Х | 09 000 000 00 | Х | 386 247,3 | 382 373,1 | 382 373,1 | 1,0 | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | Х | 09 000 000 00 | Х | 386 247,3 | 382 373,1 | 382 373,1 | 1,0 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | Х | 09 000 000 00 | Х | 386 247,3 | 382 373,1 | 382 373,1 | 1,00 | 0 |
| участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | Х | 09 000 000 00 | Х | 48 601,5 | 46 403,3 | 46 403,3 | 4,5 | 0 |
| участник: Управление образования администрации Белгородского района | 871 | 0409 | 09 000 000 00 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| участник: МБУ «ОКС Белгородского района» | 850 | 0409 | 09 000 000 00 | Х | 337 645,8 | 335 969,8 | 335 969,8 | 0,5 | 0 |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района | всего, в том числе: | 850 | 0409 | 09 100 000 00 | Х | 296 958,7 | 293 092,6 | 293 092,6 | 1,3 | 0 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 100 000 00 | Х | 296 958,7 | 293 092,6 | 293 092,6 | 1,3 | 0 |
| участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 100 000 00 | Х | 43 549,6 | 41 359,5 | 41 359,5 | 5,0 | 0 |
| участник Управление образования администрации Белгородского района, всего | 871 | 0409 | 09 100 000 00 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| участник: МБУ «ОКС Белгородского района» | 850 | 0409 | 09 100 000 00 | Х | 253 409,1 | 251 733,1 | 251 733,1 | 0,7 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 850 | 0409 | 09 101 000 00 | Х | 151 146,7 | 147 280,6 | 147 280,6 | 2,6 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 101 000 00 | Х | 151 146,65 | 147 280,6 | 147 280,6 | 2,6 | 0 |
| участник: МБУ «ОКС Белгородского района» | 850 | 0409 | 09 101 000 00 | 200 | 101 691,9 | 100 353,0 | 100 353,0 | 1,3 | 0 |
| 400 | 5 905,2 | 5 568,1 | 5 568,1 | 5,7 | 0 |
| участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 101 800 30 | 500 | 43 549,6 | 41 359,5 | 41 359,5 | 5,0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть» | всего, в том числе: | 850 | 0409 | 09 1R1 000 00 | Х | 145 812,0 | 145 812,0 | 145 812,0 | 0 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 1R1 000 00 | Х | 145 812,0 | 145 812,0 | 145 812,0 | 0 | 0 |
| участник: МБУ «ОКС Белгородского района» | 850 | 0409 | 09 1R1 000 00 | 200 | 145 812,0 | 145 812,0 | 145 812,0 | 0 | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2** | всего, в том числе: | 850 | 0409 | 09 200 000 00 | Х | 84 236,7 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 | 0 |
|  | «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» | соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 200 000 00 | Х | 84 236,7 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 | 0 |
| участник: МБУ «ОКС Белгородского района» | 850 | 0409 | 09 200 000 00 | Х | 84 236,7 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 | 0 |
| участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 200 000 00 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» | всего, в том числе: | 850 | 0409 | 09 201 000 00 | Х | 84 236,7 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0409 | 09 201 000 00 | Х | 84 236,7 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 | 0 |
| участник: МБУ «ОКС Белгородского района», всего  | 850 | 0409 | 09 201 000 00 | 200 | 84 236,7 | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 | 0 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»** | всего, в том числе: | 850 | 0408 | 09 300 000 00 | Х | 5 051,9 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0,2 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 300 000 00 | Х | 5 051,9 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0,2 | 0 |
| участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 300 000 00 | Х | 5 051,9 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0,2 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам» | всего, в том числе: | 850 | 0408 | 09 301 000 00 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 301 000 00 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 301 000 00 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и очно-заочной формы обучения» | всего, в том числе: | 850 | 0408 | 09 303 000 00 | Х | 5 051,9 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0,2 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 303 000 00 | Х | 5 051,9 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0,2 | 0 |
| участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 303 000 00 | 200 | 5 051,9 | 5 043,8 | 5 043,8 | 0,2 | 0 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | всего, в том числе: | 850 | 0408 | 09 305 000 00 | Х | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 305 000 00 | Х | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего | 850 | 0408 | 09 305 000 00 | 800 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источник ресурсного обеспечения** | **План, тыс. рублей** | **Кассовый расход, тыс. рублей** | **Отклонение %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» | всего, в том числе: | 386 247,3 | 382 373,1 | 1,0 |
| федеральный бюджет | 83 223,8 | 83 223,8 | 0 |
| областной бюджет | 213 796,1 | 213 788,0 | 0 |
| местный бюджет | 89 227,4 | 85 361,3 | 4,3 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. |  **Подпрограмма 1** «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района» | всего, в том числе: | 296 958,7 | 293 092,6 | 1,3 |
| федеральный бюджет | 83 223,8 | 83 223,8 | 0 |
| областной бюджет | 145 812,0 | 145 812,0 | 0 |
| местный бюджет | 67 922,9 | 64 056,8 | 5,70 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 43 549,6 | 41 359,5 | 5,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие "Проект «Дорожная сеть»" | всего, в том числе: | 145 812,0 | 145 812,0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | 145 812,0 | 145 812,0 | 0 |
| местный бюджет | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | 145 812,0 | 145 812,0 | 0 |
| местный бюджет | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | - | - | - |
| 2.  | **Подпрограмма 2 «**Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» | всего, в том числе: | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» | всего, в том числе: | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 84 236,7 | 84 236,7 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 67 976,0 | 67 976,0 | 0 |
| местный бюджет | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 5 487,3 | 5 487,3 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 3 | **Подпрограмма 3** «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | всего, в том числе: | 5 051,9 | 5 043,8 | 0,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 5 051,9 | 5 043,8 | 0,2 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие«Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам» | всего, в том числе: | 5 043,8 | 5 043,8 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 5 043,8 | 5 043,8 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | - | - | -  |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | - | - | -  |
| местный бюджет | 5 043,8 | 5 043,8 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | - | - | -  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | всего, в том числе: | 8,1 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8,1 | 0,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | - | - | -  |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет | 8,1 | 0,0 | 100 |
| местный бюджет | - | - | -  |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | -  |
| иные источники | - | - | -  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Вид, наименование нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Срок принятия** | **Примечание**  |
| **план** | **факт** | **результат** | **причины невыполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2020 года № 30 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной смети Белгородского района»  | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 31.03.2022 г. | 31.03.2022 г. | Принят в срок | - |
| 2. | Распоряжение администрации Белгородского района белгородской области от 19 апреля 2022 № 651 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» на 2022 год» | Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 19.04.2022 | 19.04.2022 г. | Принят в срок |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе
за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия** | **Значение показателя объема услуги** |
| **план** | **факт** | **отклонение, %** | **причины отклонений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной смети Белгородского района» | х | х | х | х |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 39,8 | 24,4 | 61,3 % | См. пояснительную записку |
|  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | 2,6 | 0 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований | 28,9 | 12,3 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | 81,0 | 10,763 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количествоотремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | 1 | 0 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед. | 2 | 2 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количество маршрутов,предоставляющих право льготного проезда | 2 | 2 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам | 1 | 1 | 100 % | См. пояснительную записку |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района» | х | х | х | х |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 39,8 | 24,4 | 61,3 % | См. пояснительную записку |
|  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | 2,6 | 0,0 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Протяженностьтротуаров, доведенных до нормативных требований | 28,9 | 12,3 | 100 % | См. пояснительную записку |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5,8 | 5,8 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований | 28,9 | 12,3 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количество сельских поселений, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения за счет получения субсидий на осуществление части полномочий | 21 | 21 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 9,0 | 0,0 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км | 6,4 | 0,0 | 0 % | См. пояснительную записку |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Дорожная сеть» |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 34,0 | 23,4 | 68,8 % | См. пояснительную записку |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» | х | х | х | х |
|  | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | 81 | 10,763 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | 1 | 0 | 100% | См. пояснительную записку |
| 1.3.  | Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |  |  |  |  |
|  | Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед. | 2 | 2 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количество маршрутов,предоставляющих право льготного проезда | 2 | 2 | 100 % | См. пояснительную записку |
|  | Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам | 1 | 1 | 100 % | См. пояснительную записку |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.1. «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам» |  |  |  |  |
|  | Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед. | 2 | 2 | 100 % | См. пояснительную записку |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.2. «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения |  |  |  |  |
|  | Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, ед. | 2 | 2 | 100 % | См. пояснительную записку |
| 1.3.3. |  Основное мероприятие 1.3. «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам" |  |  |  |  |
|  | Количество нормативно правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, ед. | 1 | 1 | 100 % | См. пояснительную записку |