**приложение**

**Информация по проектам ГЧП муниципального района «Белгородский район», Белгородской области, внесенным
в ГАС «Управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование проекта** | **Публичный партнер** | **Подтверждающие документы, внесенные в ГАС «Управление»** | **Дата решения о реализации проекта ГЧП** | **Срок действия соглашения****(со ссылкой на документ)** | **Размеры бюджетного и внебюджетного финансирования (со ссылкой на документ)** | **Дата ввода объекта в эксплуатацию (планируемая, фактическая) со ссылкой на документ** |
| 1. | Организация и предоставление сотовой связи жителям отдаленных местностей Белгородского района | Администрация Белгородского района | - распоряжение администрации Белгородского района;- договор аренды;- акт приема-передачи в аренду; - акт об осуществлении технологического присоединения;- договор подряда | 08.11.2018 г.(*дата распоряжения администрации Белгородского района)* | 10 лет10.02.2029 г.*(п.2.1 договора аренды)* | 2 700 тыс. рублей*(п.2.1 договора подряда)* | 23.07.2019 г.*(план - акт об осуществлении технологического присоединения)*23.07.2019 г.(*факт - акт об осуществлении технологического присоединения)* |
| 2. | Загородный сельский парк «Русская деревня» | Администрация Белгородского района | - распоряжение администрации Белгородского района;- договор аренды;- акт приема-передачи в аренду; - акт об осуществлении технологического присоединения;- договор подряда | 19.10.2015 г.*(дата распоряжения администрации Белгородского района)* | 25 лет18.10.2040 г.*(п.2.1 договора аренды)* | 38 262 тыс. рублей*(стр. 7 бизнес-плана)* | 01.07.2016 г.*(план – стр.7 бизнес-плана)*08.06.2016 г.*(факт – разрешение на ввод в эксплуатацию)* |
| 3. | Создание промышленного парка «Фабрика» | Администрация Белгородского района | - распоряжение Губернатора Белгородской области;- договор аренды;- трехстороннее соглашение с дополнительным соглашением- отчет управляющей компании | 24.11.2017 г.*(дата распоряжения Губернатора Белгородской области)* | 10 лет26.11.2027 г.*(п.2.1 договора аренды)* | 1 755 000 тыс. рублей*(п.4.4.2 договора аренды)* | 30.11.2022 г.*(стр. 3 технико-экономического обоснования*») |