**приложение**

**Информация по проектам ГЧП муниципального района «Белгородский район», Белгородской области, внесенным   
в ГАС «Управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Публичный партнер** | **Подтверждающие документы, внесенные в ГАС «Управление»** | **Дата решения о реализации проекта ГЧП** | **Срок действия соглашения**  **(со ссылкой на документ)** | **Размеры бюджетного и внебюджетного финансирования (со ссылкой на документ)** | **Дата ввода объекта в эксплуатацию (планируемая, фактическая) со ссылкой на документ** |
| 1. | Организация и предоставление сотовой связи жителям отдаленных местностей Белгородского района | Администрация Белгородского района | - распоряжение администрации Белгородского района;  - договор аренды;  - акт приема-передачи в аренду; - акт об осуществлении технологического присоединения;  - договор подряда | 08.11.2018 г.  (*дата распоряжения администрации Белгородского района)* | 10 лет  10.02.2029 г.  *(п.2.1 договора аренды)* | 2 700 тыс. рублей  *(п.2.1 договора подряда)* | 23.07.2019 г.  *(план - акт  об осуществлении технологического присоединения)*  23.07.2019 г.  (*факт - акт  об осуществлении технологического присоединения)* |
| 2. | Загородный сельский парк «Русская деревня» | Администрация Белгородского района | - распоряжение администрации Белгородского района;  - договор аренды;  - акт приема-передачи в аренду; - акт об осуществлении технологического присоединения;  - договор подряда | 19.10.2015 г.  *(дата распоряжения администрации Белгородского района)* | 25 лет  18.10.2040 г.  *(п.2.1 договора аренды)* | 38 262 тыс. рублей  *(стр. 7 бизнес-плана)* | 01.07.2016 г.  *(план – стр.7 бизнес-плана)*  08.06.2016 г.  *(факт – разрешение на ввод  в эксплуатацию)* |
| 3. | Создание промышленного парка «Фабрика» | Администрация Белгородского района | - распоряжение Губернатора Белгородской области;  - договор аренды;  - трехстороннее соглашение с дополнительным соглашением  - отчет управляющей компании | 24.11.2017 г.  *(дата распоряжения Губернатора Белгородской области)* | 10 лет  26.11.2027 г.  *(п.2.1 договора аренды)* | 1 755 000  тыс. рублей  *(п.4.4.2 договора аренды)* | 30.11.2022 г.  *(стр. 3 технико-экономического обоснования*») |